PlugHub

Estratégia de Execução — MVP Fase 1

Linha de raciocínio · Sequência de validação · Integração GitAgent

Documento interno  ·  Março de 2026

# 1. Premissa — Viabilidade com Uma Pessoa + Claude Code

A pergunta de partida é direta: é possível executar o PlugHub com uma pessoa coordenando, usando Claude Code como força de trabalho distribuída em múltiplas frentes?

Resposta curta: tecnicamente viável como prova de conceito, mas não como produto de mercado completo — mesmo em intensidade máxima de uso do Claude Code. O motivo não é capacidade técnica, é superfície de responsabilidade.

A spec v24.0 abrange 8 pacotes em 2 linguagens com runtimes diferentes (Node 20+ e Python 3.11+), e a stack de infraestrutura é pesada: Kafka, Redis, PostgreSQL, ClickHouse, Kubernetes + KEDA, STT/TTS para voz, MCP Server e protocolo A2A. Claude Code consegue gerar código de qualidade razoável em todos esses componentes — mas integrar, testar, depurar, operar e iterar tudo isso em produção é onde a conta não fecha para uma só pessoa.

Há um problema mais específico ainda: os invariantes arquiteturais do PlugHub são rígidos e interdependentes. O pipeline_state persiste no Redis a cada transição. O Routing Engine tem 150ms de timeout. O Rules Engine é stateless e não pode manter estado entre avaliações. Quando qualquer desses quebrar em integração — e vão quebrar em pontos inesperados — a investigação consome muito mais tempo do que a geração do código em si.

## 1.1 O que o Claude Code entrega bem nesse projeto

Com um humano que conhece a arquitetura e sabe o que pedir, Claude Code é um multiplicador real nas seguintes frentes:

- Schemas e contratos (Zod para @plughub/schemas) — exatamente o tipo de código gerado com alta confiabilidade.

- Boilerplate do MCP Server — declaração de tools, handlers, schemas de input/output.

- Steps do Skill Flow — os 8 tipos têm lógica bem definida e documentada na spec.

- Geração de testes unitários e de integração por pacote.

- Documentação técnica e specs de novos componentes.

- Infraestrutura como código — Kubernetes manifests, Docker Compose, variáveis de ambiente.

- SDK client em TypeScript e Python — contratos bem definidos facilitam a geração.

O que Claude Code não substitui Debugging de estado distribuído (Kafka + Redis em pipeline real), tuning de latência (os 150ms do Routing Engine) e decisões de trade-off que emergem apenas em produção. Essas são as partes que exigem julgamento humano acumulado por observação direta do sistema rodando.

## 1.2 Alternativa recomendada — execução em camadas

A arquitetura do PlugHub permite um caminho de execução em camadas que é muito mais viável para um time de uma pessoa. Em vez de construir a plataforma inteira antes de ter qualquer validação, a proposta é focar no caminho crítico mínimo para uma demo end-to-end funcional — e só então expandir.

# 2. Escopo da Fase 1 — MVP Funcional

O MVP da Fase 1 concentra esforço nos pacotes do caminho crítico mínimo para que o contrato de execução funcione de ponta a ponta com pelo menos um agente real, roteamento real e skill flow básico.

| Pacote | Escopo no MVP | Status |
| --- | --- | --- |
| @plughub/schemas | Schema completo — todos os contratos da spec v24.0. Base imutável de tudo. | ✅ Incluído |
| mcp-server-plughub | Grupos Agent Runtime + Supervisor (tools da seção 9.4). Sem Grupo Avaliação (Horizonte 2). | ✅ Incluído |
| @plughub/agent-registry | Pool + Tipo de agente. Multi-tenancy simplificada (sem cluster dedicado). Sem Evaluation Template. | ✅ Incluído |
| @plughub/routing-engine | Critérios: intent + disponibilidade + canal. Sem churn risk e tier inicialmente. Timeout 150ms mantido. | ✅ Incluído |
| @plughub/skill-flow | 4 dos 8 tipos de step: task, choice, complete, escalate — os de maior frequência de uso. | ✅ Incluído |
| @plughub/ai-gateway | Um único provedor (Anthropic). Extração de intent, sentiment e confidence por turno. | ✅ Incluído |
| @plughub/sdk | Adapter omnicanal básico + CLI: certify e verify-portability + regenerate para GitAgent. | ✅ Incluído |
| @plughub/rules-engine | Monitoramento reativo, escalação automática. Dry-run e shadow mode adiados para Fase 2. | ⚠️ Fase 2 |
| STT / TTS / Voz | Pipeline de voz com STT e warm transfer. Alta complexidade de infra — Fase 2. | ⚠️ Fase 2 |
| Módulo de Avaliação (seção 10) | Evaluation Agent, Reviewer Agent, Human Review Queue. Previsto para Horizonte 2 na spec. | ⚠️ Fase 2 |
| Multi-tenant Enterprise | Cluster dedicado por tenant (~2h de onboarding). Standard namespace (~5min) no MVP. | ⚠️ Fase 2 |

Critério de corte Tudo que é necessário para o ciclo agent_login → agent_ready → agent_busy → agent_done funcionar com rastreabilidade real está no MVP. Tudo que depende de infra de voz, avaliação assíncrona ou cluster multi-tenant dedicado fica na Fase 2.

# 3. Variante — Estratégia "Protocolo Primeiro"

Se a restrição de tempo ou recurso for mais severa do que o estimado, há uma variante ainda mais focada: em vez de construir a plataforma completa do MVP, construir primeiro o protocolo e o SDK — e usar isso para gerar tração de ecossistema antes de ter todo o backend pronto.

| # | Entregável — Estratégia Protocolo Primeiro |
| --- | --- |
| 1 | @plughub/schemas completo e publicado — a fonte de verdade dos contratos. |
| 2 | @plughub/sdk (TypeScript) com o adapter omnicanal básico e CLI: certify, verify-portability, regenerate. |
| 3 | mcp-server-plughub com as tools de Agent Runtime (agent_login, agent_ready, agent_busy, agent_done, agent_pause, agent_logout). |
| 4 | Um agente de demonstração (GitAgent ou LangGraph) certificado pelo SDK, publicado como referência de implementação. |

Esta variante cria o ecossistema mínimo para que outros desenvolvedores possam integrar agentes na plataforma — e gera visibilidade técnica antes de você ter todo o backend pronto. O backend (Routing Engine, Skill Flow, AI Gateway) é construído em paralelo ou logo em seguida, mas com evidência de adoção do protocolo orientando as prioridades.

# 4. GitAgent — O Que É e Por Que Se Encaixa

GitAgent (open-gitagent/gitagent) é um padrão aberto lançado em 22 de março de 2026 que define um formato portável para agentes de IA usando o repositório git como unidade de empacotamento. É descrito pelos seus criadores como "o Docker para agentes de IA" — o objetivo é desacoplar a definição do agente do seu ambiente de execução.

## 4.1 Estrutura de um agente GitAgent

| Arquivo / Diretório | O que define | Equivalente no PlugHub |
| --- | --- | --- |
| agent.yaml | Metadados: provedor de modelo, framework, versão, configurações de execução. | Registro de Tipo no Agent Registry (agent_type_id, framework, execution_model, pools) |
| SOUL.md | Identidade, personalidade e tom do agente — o system prompt estruturado. | Camada 1 da anatomia de prompt (seção 4.3) — Identity & Persona — referenciado via prompt_id |
| DUTIES.md | Responsabilidades, restrições e limites de autoridade do agente. | Camada 2 — Políticas e limites de autoridade (o que pode e não pode fazer, limites financeiros) |
| SKILL.md | Capacidades declaradas do agente. | Skill Registry — skill_id com version_policy, evaluate_independently e criteria por domínio |
| tools/ | Funções invocáveis pelo agente. | Lista de MCP tools autorizadas no registro de tipo (permissions[]) |
| git tag / branch | Versionamento da definição do agente. | version_policy: stable / latest / exact no Skill Registry |

## 4.2 Relação com o PlugHub

GitAgent e PlugHub são camadas complementares, não concorrentes. GitAgent responde à pergunta: "como definir e empacotar um agente de forma portável entre frameworks?" O PlugHub responde à pergunta: "como rotear, orquestrar, avaliar e medir a qualidade desses agentes em produção?"

O mapeamento direto O plughub-sdk regenerate — já previsto na CLI da spec v24.0 — é na prática um conversor de agente externo para agente nativo certificado. Um repositório GitAgent é o input ideal para esse comando: ele já vem com definição estruturada separando identidade, capacidades, restrições e ferramentas. O SDK tem muito mais para trabalhar do que com um agente LangGraph onde tudo está no código.

## 4.3 Risco que precisa ser nomeado

GitAgent tem dois dias de existência pública Isso não invalida a escolha — o conceito é sólido e o alinhamento arquitetural é real. Mas significa que você está apostando num padrão que ainda não tem adoção comprovada. A mitigação é simples: use GitAgent para validar o processo de certificação interno (é isso que você quer testar), não como dependência da proposta de valor do PlugHub para o cliente final. O que o cliente vê é o SDK e o plughub-sdk certify — não o formato de origem do agente.

# 5. Sequência de Validação do Modelo de Agente

Esta é a parte central da estratégia de execução. A sequência introduz uma variável nova a cada etapa — permitindo isolar a causa de qualquer problema antes de adicionar complexidade. Cada etapa só começa quando a anterior está com todos os critérios de saída confirmados.

## 5.1 Etapa 1 — Agente Nativo Gerado pelo SDK

Lógica: Remove todas as variáveis externas. O agente implementa o contrato porque foi gerado pelo SDK. Qualquer desvio é um bug do protocolo, não de terceiro.

| 1 NATIVO | - Implementar o ciclo completo: agent_login → agent_ready → agent_busy → agent_done com issue_status e handoff_reason obrigatórios. - Verificar persistência do pipeline_state no Redis a cada transição de step. - Confirmar que o Routing Engine aloca e desaloca o agente corretamente dentro do timeout de 150ms. - Validar os 4 tipos de step do Skill Flow (task, choice, complete, escalate) com o agente nativo como executor. - Testar casos de borda intencionalmente: agent_done sem sinalização dentro do SLA, tentativa de tool MCP sem permissão, handoff_reason ausente em outcome não resolvido. |
| --- | --- |

Critério de saída da Etapa 1 O ciclo agent_login → agent_done passa de forma consistente. pipeline_state persiste corretamente. Casos de borda têm comportamento documentado e previsível.

## 5.2 Etapa 2 — Primeiro Agente Externo — GitAgent

Lógica: Primeiro agente externo a ser certificado. É o candidato ideal porque já vem estruturado de um jeito que mapeia diretamente para os campos do Agent Registry — muito mais para o SDK trabalhar do que um agente LangGraph genérico.

| 2 GITAGENT | - Criar um repositório GitAgent com agent.yaml, SOUL.md, DUTIES.md, SKILL.md e tools/ representando um caso de uso real (ex: retenção de cliente em telco). - Executar plughub-sdk regenerate contra o repositório GitAgent — validar o processo de conversão para agente nativo certificado. - Executar plughub-sdk certify — confirmar que o contrato de execução está aderente. - Executar plughub-sdk verify-portability — confirmar que o isolamento de dependências está correto. - Registrar o agente gerado no Agent Registry e executar o mesmo ciclo de validação da Etapa 1. - Confirmar que SOUL.md → prompt_id, DUTIES.md → Camada 2, SKILL.md → skill_id, tools/ → permissions[] mapeiam corretamente. |
| --- | --- |

Critério de saída da Etapa 2 plughub-sdk certify e verify-portability passam sem erros. Agente GitAgent completa o ciclo de execução com os mesmos resultados do agente nativo da Etapa 1.

## 5.3 Etapa 3 — Agente de Framework Externo (LangGraph ou CrewAI)

Lógica: Valida que a certificação funciona mesmo sem estrutura prévia — onde o SDK precisa inferir mais ou impor mais requisitos ao desenvolvedor. Representa o cenário mais comum de adoção por clientes reais.

| 3 FRAMEWORK | - Implementar um agente LangGraph (ou CrewAI) que adira ao contrato de execução sem usar o regenerate — o desenvolvedor implementa manualmente. - Certificar via plughub-sdk certify — identificar quais aspectos do contrato são difíceis de implementar sem o gerador. - Documentar o "guia de certificação manual" com os erros mais comuns encontrados nessa etapa. - Verificar comportamento do Routing Engine quando o agente externo tem latência variável — diferente do agente nativo controlado. - Confirmar que o Agent Quality Score é calculado identicamente para o agente de framework externo e para o agente nativo. |
| --- | --- |

Critério de saída da Etapa 3 Um agente LangGraph ou CrewAI completa o ciclo certificado, registrado e avaliado com os mesmos critérios do agente nativo. Guia de certificação manual produzido.

## 5.4 Etapa 4 — Agente Humano — Fechamento do Contrato Unificado

Lógica: Fecha o diferencial central do PlugHub: o mesmo contrato de execução que um agente IA assina é assinado pelo agente humano. Habilita Agent Quality Score comparativo e roteamento unificado.

| 4 HUMANO | - Implementar a interface de atendimento humano (interface supervisor/agente) que emite os mesmos eventos MCP: agent_login, agent_ready, agent_busy, agent_done. - Confirmar que o Routing Engine aloca o agente humano usando os mesmos critérios de prioridade (sla_urgency, customer_tier, churn_risk) do agente IA. - Executar uma conversa completa com agente humano e verificar que issue_status e handoff_reason são registrados identicamente ao fluxo IA. - Comparar o Agent Quality Score calculado para o agente humano vs. o agente IA no mesmo tipo de atendimento — primeira validação do diferencial único do PlugHub. - Testar handoff humano → IA e IA → humano com Context Package preservado no Redis entre as transições. |
| --- | --- |

Critério de saída da Etapa 4 O contrato de execução está comprovado para os quatro tipos de agente: nativo, GitAgent, framework externo e humano. Agent Quality Score calculado uniformemente. Handoff bidirecional funcionando.

# 6. Visão Consolidada da Sequência

A tabela abaixo resume as quatro etapas de validação, a variável que cada uma adiciona ao sistema e o que fica comprovado ao final.

| Etapa | Tipo de Agente | Variável Adicionada | O que Fica Comprovado | Risco Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nativo (SDK) | Nenhuma — ambiente 100% controlado | Contrato de execução, pipeline_state, Routing Engine, Skill Flow | Bug no protocolo nativo |
| 2 | GitAgent | Formato externo estruturado + processo de certificação | plughub-sdk regenerate e certify, mapeamento SOUL/DUTIES/SKILL → PlugHub | Padrão GitAgent muito novo para ter referências |
| 3 | Framework Externo (LangGraph / CrewAI) | Implementação manual do contrato sem gerador | Certificação sem estrutura prévia, AQS uniforme entre frameworks | Latência variável e comportamento inesperado do framework |
| 4 | Humano | Interface humana + evento MCP do lado do atendente | Contrato unificado humano+IA, handoff bidirecional, AQS comparativo | Complexidade da interface do atendente humano |

# 7. Riscos e Dependências Críticas

Risco 1 — pipeline_state como invariante mais crítica Se o pipeline_state não persistir corretamente no Redis a cada transição de step, o sistema inteiro falha silenciosamente — uma nova instância do orquestrador retoma do início em vez de retomar do step corrente. Testar falha do orquestrador no meio de uma sequência de steps é obrigatório na Etapa 1, antes de qualquer agente externo.

Risco 2 — GitAgent sem adoção de mercado comprovada Com dois dias de existência pública, GitAgent pode não ganhar tração suficiente para que os clientes do PlugHub cheguem com agentes nesse formato. A mitigação: usar GitAgent para validar o processo de certificação interno, não como dependência da proposta de valor externa. O plughub-sdk certify deve funcionar igualmente bem para um agente LangGraph sem qualquer estrutura GitAgent.

Risco 3 — Agent Quality Score com agente humano exige interface Para que o AQS seja calculado uniformemente para agentes humanos, a interface de atendimento precisa emitir os eventos MCP corretos (incluindo issue_status no agent_done). Isso é uma dependência de frontend que pode ser subestimada no planejamento da Etapa 4.

Dependência crítica — schemas antes de tudo @plughub/schemas é a base imutável de todos os outros pacotes. Nenhuma implementação começa antes dos schemas estarem completos e publicados. Qualquer mudança de schema após o início da implementação de um pacote dependente gera retrabalho em cascata.

# 8. Síntese e Próximos Passos

A estratégia de execução descrita neste documento segue um princípio central: introduzir uma variável nova por etapa, comprovando cada camada antes de avançar para a próxima. Isso é especialmente crítico num projeto executado por uma pessoa, onde o custo de descobrir um problema arquitetural tarde é alto.

O GitAgent se encaixa naturalmente como o primeiro agente externo a ser certificado porque sua estrutura declarativa (agent.yaml, SOUL.md, DUTIES.md, SKILL.md, tools/) mapeia diretamente para os campos do Agent Registry do PlugHub — reduzindo a ambiguidade do processo de certificação na Etapa 2. Mas o valor real da sequência está no fato de que o contrato de execução fica comprovado independente do formato de entrada do agente.

| # | Próximo Passo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar @plughub/schemas | Implementar os contratos Zod completos da spec v24.0. Nenhum outro pacote começa antes. |
| 2 | Implementar mcp-server-plughub (Agent Runtime) | Tools de ciclo de vida: agent_login, agent_ready, agent_busy, agent_done, agent_pause, agent_logout. |
| 3 | Implementar agent-registry + routing-engine básico | Pool, Tipo e roteamento por intent + disponibilidade. Timeout 150ms. |
| 4 | Gerar e certificar agente nativo (Etapa 1 da sequência) | Validar o contrato de execução completo com um agente 100% controlado. |
| 5 | Criar repositório GitAgent de referência | Caso de uso real (ex: retenção telco) e executar plughub-sdk regenerate + certify. |
| 6 | Avaliação de continuidade | Com o contrato validado para nativo e GitAgent, reavaliar prioridades de Fase 2 com base no que a validação revelou. |

# 9. Prompts para o Claude Code — Por Pacote do MVP

Esta seção contém os prompts prontos para uso com o Claude Code, um por pacote do MVP, na ordem correta de execução. Cada prompt foi escrito para maximizar a precisão da geração de código: referencia as seções exatas da spec, declara as regras de implementação derivadas dos invariantes do CLAUDE.md e especifica os critérios de validação esperados.

Como usar: Abra o Claude Code na raiz do repositório plughub/. Cole o prompt do pacote que está implementando. O CLAUDE.md já estará no contexto automaticamente. Se o Claude Code pedir clarificação sobre algo não coberto pelo prompt, responda citando a seção da spec correspondente.

## 9.0 Pré-requisito — Extrair Spec para Markdown

Os dois arquivos .docx principais da spec não são legíveis pelo Claude Code diretamente. Execute este prompt primeiro, antes de qualquer outro, para tornar o conteúdo completo acessível:

Por que isso importa A seção 2 completa do AI Gateway e partes da visão de negócio estão apenas nos .docx. Sem extração, o Claude Code vai trabalhar com lacunas — o que resulta em código que precisa de mais revisão manual.

Converta os dois arquivos abaixo para markdown e salve os resultados em docs/sections/, mantendo a estrutura de seções do documento original: docs/spec_omnichannel_tecnico_v24.docx → docs/sections/spec_completa.md docs/PlugHub_visao_negocial_v24.docx → docs/sections/visao_negocial.md Use pandoc para a conversão. Após converter, liste as seções encontradas em cada arquivo para confirmar que o conteúdo foi extraído corretamente.

## 9.1 @plughub/schemas

| Pacote 1ª — @plughub/schemas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pré-requisito: Nenhum — este é o ponto de partida | Runtime: TypeScript / Node 20+ | Ordem: 1ªª a implementar |

Nenhum outro pacote começa antes deste estar completo e publicado. Qualquer mudança de schema após o início de um pacote dependente gera retrabalho em cascata.

Leia o CLAUDE.md e todas as seções em docs/sections/. Implemente o pacote @plughub/schemas em TypeScript com Zod 3.23+. Deve conter os seguintes schemas e tipos, todos exportados com nome explícito (nunca export *): 1. AgentType framework, execution_model, role, pools, permissions, capabilities, agent_classification, prompt_id 2. PoolRegistration pool_id, channel_types, sla_target_ms, routing_expression, evaluation_template_id, supervisor_config 3. SupervisorConfig e RelevanceModel Todos os subcampos da seção 4.5 da spec 4. ContextPackage conversation_summary, intent_history, sentiment_trajectory, customer_profile, attempted_resolutions, handoff_reason, conversation_insights, pending_deliveries, schema_version 5. ConversationInsight e PendingDelivery (modelo unificado — seção 3.4a) item_id, customer_id, tenant_id, categoria, conteudo, origem, sessao_origem, validade, prioridade, status: enum pendente¦oferecido¦aceito¦entregue¦consumido¦expirado¦substituido 6. AgentDonePayload outcome: enum resolved¦escalated_human¦transferred_agent¦callback issue_status: obrigatório handoff_reason: obrigatório quando outcome !== 'resolved' → implementar com .refine() do Zod validando esta regra 7. SkillRegistration skill_id seguindo convenção skill_{nome}_v{n} version_policy: enum stable¦latest¦exact evaluate_independently, input_schema, output_schema 8. RoutingDecision agent_type_id, fallback, modo: enum autonomous¦hybrid¦supervised, reevaluation_turn 9. PipelineState flow_id, current_step_id, status: enum in_progress¦completed¦failed, retry_counters, error_context 10. TenantConfig tenant_id, tier: enum standard¦enterprise, workspace_id, rate_limits Regras de implementação: - Nunca redefinir tipos localmente em outros pacotes - Todos os enums com .enum() do Zod - AgentDonePayload deve usar .refine() para validar handoff_reason - Exportar também os tipos TypeScript inferidos (z.infer<typeof Schema>) - schemas nunca depende de nenhum outro pacote interno - Gerar testes unitários para cada schema, cobrindo casos válidos e casos que devem falhar na validação (especialmente o .refine())

## 9.2 mcp-server-plughub

| Pacote 2ª — mcp-server-plughub |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pré-requisito: @plughub/schemas | Runtime: TypeScript / Node 20+ | Ordem: 2ªª a implementar |

Este servidor expõe tools — não contém lógica de negócio. A regra é absoluta: qualquer lógica que não seja validação de input e chamada a Redis/Kafka não pertence aqui.

Leia CLAUDE.md e docs/sections/9.4-agent-runtime-tools.md e docs/sections/4.2-contrato-execucao.md. Implemente o mcp-server-plughub em TypeScript usando o SDK MCP oficial da Anthropic. Este servidor expõe tools — não contém lógica de negócio. Toda validação de schema usa @plughub/schemas. Implemente o Grupo Agent Runtime com as seguintes tools: 1. agent_login(agent_type_id, instance_id) → session_token - Valida que agent_type_id existe no Agent Registry - Emite session_token JWT - Instância não recebe conversas ainda 2. agent_ready(session_token) → confirmation - Coloca instância na fila de alocação dos pools declarados 3. agent_busy(session_token, conversation_id) → confirmation - Atualiza current_sessions no Redis - Se current_sessions == max_concurrent_sessions, remove da fila 4. agent_done(session_token, conversation_id, outcome, issue_status, handoff_reason?) → confirmation - Valida AgentDonePayload via @plughub/schemas (incluindo .refine()) - Decrementa current_sessions - Publica evento em conversations.events (Kafka) 5. agent_pause(session_token) → confirmation Remove instância da fila. Sessões ativas não são interrompidas. 6. agent_logout(session_token) → confirmation Drain: para alocar novas conversas. Aguarda conclusão das ativas. 7. insight_register(session_token, conversation_id, categoria, conteudo, prioridade, validade?) → item_id - categoria deve começar com 'insight.conversa.' - Persiste no Redis com TTL = duração da sessão - Rejeitar categorias que comecem com 'insight.historico.' (essas são geradas por sistemas externos, não pelo agente) Regras de implementação: - Nunca adicionar lógica de negócio — só exposição de tools - Cada tool valida input com @plughub/schemas antes de qualquer operação - Retornos de erro: usar MCP error response, nunca throw não tratado - Nenhuma tool persiste estado em memória — Redis ou Kafka apenas - Prefixar todas as chaves Redis com {tenant_id}: - Gerar testes de integração para cada tool usando um Redis de teste

## 9.3 @plughub/agent-registry

| Pacote 3ª — @plughub/agent-registry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pré-requisito: @plughub/schemas | Runtime: TypeScript / Node 20+ / PostgreSQL + Prisma | Ordem: 3ªª a implementar |

Apenas CRUD e registro — nenhuma lógica de roteamento aqui. O Agent Registry é consultado pelo Routing Engine via API, nunca diretamente.

Leia CLAUDE.md e docs/sections/4.5-agent-registry.md. Implemente o agent-registry em TypeScript com PostgreSQL + Prisma. 1. Gere o schema Prisma com as entidades: Pool pool_id String @id channel_types String[] sla_target_ms Int routing_expression Json evaluation_template_id String? supervisor_config Json? created_at DateTime @default(now()) updated_at DateTime @updatedAt AgentType agent_type_id String @id framework String execution_model String // stateless ¦ stateful role String // executor ¦ orchestrator max_concurrent_sessions Int pools String[] permissions String[] capabilities Json agent_classification Json prompt_id String? traffic_weight Float @default(1.0) // para canário created_at DateTime @default(now()) updated_at DateTime @updatedAt AgentInstance instance_id String @id agent_type_id String session_token String @unique current_sessions Int @default(0) status String // login¦ready¦busy¦paused¦logout created_at DateTime @default(now()) updated_at DateTime @updatedAt 2. Implemente a API administrativa: POST /pools registra pool GET /pools/:pool_id consulta pool POST /agent-types registra tipo GET /agent-types/:id consulta tipo PATCH /agent-types/:id/canary ajusta traffic_weight DELETE /agent-types/:id/canary rollback (volta weight para 1.0) GET /instances lista com filtro por status e pool 3. Implemente validações: - POST /pools: validar com PoolRegistration de @plughub/schemas - POST /agent-types: validar com AgentType de @plughub/schemas - POST /agent-types: rejeitar se algum pool[] não existir no banco - PATCH /canary: traffic_weight deve ser entre 0.0 e 1.0 4. Implemente o processo de canário: - Nova versão de agente começa com traffic_weight: 0.10 - Progressão esperada: 0.10 → 0.20 → 0.50 → 1.00 - Rollback imediato: setar weight da versão anterior para 1.0 e arquivar a nova versão Regras: - Nenhuma lógica de roteamento aqui - Retornar erro 409 se pool_id ou agent_type_id já existir - Gerar testes de integração com banco PostgreSQL de teste (testcontainers)

## 9.4 @plughub/routing-engine

| Pacote 4ª — @plughub/routing-engine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pré-requisito: @plughub/schemas, @plughub/agent-registry | Runtime: Python 3.11+ / Redis + Kafka | Ordem: 4ªª a implementar |

A invariante mais crítica deste pacote: timeout total da função decide() é 150ms. Qualquer operação de I/O dentro da função deve ter timeout próprio menor que esse limite.

Leia CLAUDE.md, docs/sections/3.3-routing-engine.md e docs/sections/4.5-agent-registry.md (seção 4.6). Implemente o routing-engine em Python 3.11+ com Redis e Kafka. 1. Implemente decide(conversation_id, intent, confidence, channel, customer_profile) → RoutingDecision: a. Identifica pools candidatos: - filtra por channel_types suportados pelo pool - filtra por pools com instâncias em status ready no Redis b. Classifica zona de atendimento: confidence > 0.85 → modo 'autonomous' 0.60 a 0.85 → modo 'hybrid' < 0.60 ou risk_flag → modo 'human' (força pool humano) c. Filtra instâncias disponíveis: status == 'ready' AND current_sessions < max_concurrent_sessions d. Calcula priority_score por pool: score = (sla_urgency × routing_expression.peso_sla) + (wait_time_norm × routing_expression.peso_espera) + (customer_tier × routing_expression.peso_tier) + (churn_risk × routing_expression.peso_churn) + (business_score × routing_expression.peso_negocio) sla_urgency = tempo_espera_mais_antigo / sla_target_ms sla_urgency > 1.0 → prioridade máxima absoluta, ignora demais pesos e. Retorna: agente primário, fallback, modo, reevaluation_turn f. Timeout total: 150ms — usar asyncio.wait_for() 2. Implemente política de pools saturados (seção 3.3a): Voz: fila prioritária + alerta se KEDA não resolve em 60s Chat/WhatsApp: mensagem de espera + opção de callback assíncrono Email: confirmação com SLA expandido (2× o padrão do pool) Voz urgente: sla_urgency > 2.0 → desvio para site secundário + alerta CRÍTICO para oncall 3. Implemente estado de instâncias no Redis: Chave: {tenant_id}:instance:{instance_id} Valor: { status, current_sessions, pools[], agent_type_id, last_seen, max_concurrent_sessions } TTL: 30s, renovado a cada agent_ready ou agent_busy 4. Implemente consulta de itens ativos do cliente: No início de cada contato, consultar ConversationInsights e PendingDeliveries ativos do cliente e incluir na sessão Redis. Regras: - Nunca acessar PostgreSQL diretamente — ler configuração de pool via cache Redis (populado pelo agent-registry via evento Kafka) - Nunca rotear sem passar pela função decide() - pipeline_state nunca persiste em memória — Redis apenas - Gerar testes unitários para priority_score com valores conhecidos - Gerar testes de timeout: simular Redis lento e confirmar que a função falha corretamente dentro de 150ms

## 9.5 @plughub/skill-flow

| Pacote 5ª — @plughub/skill-flow |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pré-requisito: @plughub/schemas, mcp-server-plughub | Runtime: TypeScript / Node 20+ | Ordem: 5ªª a implementar |

A invariante mais crítica: pipeline_state persiste no Redis a cada transição de step — nunca apenas em memória. Testar a retomada após crash do orquestrador é obrigatório antes de qualquer agente externo.

Leia CLAUDE.md, docs/sections/4.7-skill-registry.md e docs/sections/9.5-a2a-protocol.md. Implemente o skill-flow-engine em TypeScript. É o interpretador de grafo de estados que executa um Skill Flow JSON. 1. Implemente o loop principal do orquestrador: Ao iniciar, verificar se existe pipeline_state ativo no Redis: pipeline_state = await redis.get(`{tenant_id}:pipeline:{session_id}`) if (pipeline_state && pipeline_state.status === 'in_progress') { // retomar do step corrente currentStep = flow.getStep(pipeline_state.current_step_id) } else { // iniciar do entry currentStep = flow.getStep(flow.entry) pipeline_state = newPipelineState(flow.id) } Persistir pipeline_state no Redis ANTES de executar cada step. 2. Implemente os 4 tipos de step do MVP: task: Delega para agente via A2A (agent_delegate via MCP). Aguarda agent_done. Persiste resultado em pipeline_state. Suporta execution_mode: sync (< 3s) e async (fire-and-poll). choice: Avalia conditions por JSONPath sobre pipeline_state. Seleciona next_step_id do primeiro condition verdadeiro. Sem delegação A2A — execução interna síncrona. complete: Encerra o flow com outcome declarado no step. Emite agent_done com outcome e issue_status consolidado. Atualiza pipeline_state.status = 'completed'. escalate: Chama conversation_escalate com pipeline_state atual. Rules Engine aloca agente do pool declarado no step. Aguarda retorno e atualiza pipeline_state com resultado. 3. Implemente retomada após falha do orquestrador: - Instância nova sempre verifica pipeline_state no Redis antes de iniciar. Se in_progress, retoma. Nunca reinicia do entry. - Escrever teste que mata o processo no meio de uma sequência e confirma que a nova instância retoma do step correto. 4. Implemente idempotência: - Step não executa duas vezes enquanto job_id anterior para o mesmo step_id ainda está ativo no Redis. - Chamadas duplicadas retornam { error: 'PRECONDITION_FAILED', active_job_id: '...' } 5. Implemente o padrão fire-and-poll para steps assíncronos: - Tool 1: dispara operação, persiste job_id no Redis, retorna imediato - Tool 2: polling — lê status do job no Redis - Webhook externo → Kafka → consumer → Redis (nunca direto ao MCP) Regras: - pipeline_state persiste no Redis a cada transição — nunca em memória - O orquestrador nunca roteia sem passar pelo Routing Engine - O orquestrador nunca acessa sistemas de backend diretamente - Chave Redis: {tenant_id}:pipeline:{session_id}

## 9.5a Decisão Arquitetural — flow.yaml e o Conversor YAML→JSON

Esta seção documenta uma lacuna identificada na interseção entre o padrão GitAgent e o skill-flow-engine, e a decisão arquitetural tomada para resolvê-la.

### O problema

O GitAgent incentiva que tudo que define um agente viva no repositório git em YAML. Se o operador quiser descrever o Skill Flow de orquestração no mesmo repositório, precisa fazê-lo em YAML. Mas o skill-flow-engine espera JSON. Sem um conversor, o operador mantém dois formatos em lugares diferentes — o que contraria o princípio central do GitAgent de ter o repositório como unidade única de definição.

### A decisão

O repositório GitAgent pode conter um arquivo flow.yaml na raiz ou no diretório flows/. O plughub-sdk regenerate detecta esse arquivo e o converte para flow.json como parte do mesmo processo de conversão. O output do regenerate passa a incluir flow.json quando flow.yaml estiver presente.

| Arquivo no repositório GitAgent | Output gerado pelo plughub-sdk regenerate |
| --- | --- |
| agent.yaml | agent-type.json — registro no Agent Registry |
| SOUL.md | prompt.md Camada 1 — Identity & Persona |
| DUTIES.md | prompt.md Camada 2 — Políticas e limites de autoridade |
| SKILL.md | skill-ref.json — referência para o Skill Registry |
| tools/ | permissions[] no agent-type.json |
| git tag / branch | version no agent-type.json |
| flow.yaml ← novo | flow.json — Skill Flow pronto para o skill-flow-engine |

### Schema do flow.yaml

O flow.yaml é o equivalente YAML do Skill Flow JSON da seção 4.7 da spec. O conversor é uma tradução 1:1 de formato — sem transformação de lógica. Exemplo mínimo com os 4 tipos de step do MVP:

# flow.yaml — exemplo com os 4 tipos de step do MVP flow_id: flow_retencao_telco_v1 entry: identificar_intencao steps: identificar_intencao: type: choice conditions: - jsonpath: "$.intent" equals: "cancelamento" next: atender_retencao - default: true next: atendimento_geral atender_retencao: type: task agent_pool: retencao_ia execution_mode: async on_failure: escalar_humano next: encerrar escalar_humano: type: escalate pool: retencao_humano next: encerrar atendimento_geral: type: task agent_pool: suporte_geral_ia execution_mode: sync next: encerrar encerrar: type: complete outcome: resolved

Impacto no plughub-sdk certify O subcomando certify também precisa validar o flow.yaml quando presente: verificar que todos os next e on_failure referenciam step_ids existentes no mesmo flow, que steps do tipo complete declaram outcome válido, e que não há ciclos sem saída. Isso evita flows com referências quebradas chegando ao skill-flow-engine.

## 9.6 @plughub/sdk — CLI

| Pacote 6ª — @plughub/sdk (CLI) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pré-requisito: @plughub/schemas | Runtime: TypeScript / Node 20+ | Ordem: 6ªª a implementar |

Este é o pacote voltado para os desenvolvedores que vão integrar agentes na plataforma. Saída legível por humanos e por --json para CI/CD são requisitos, não opcionais. O subcomando regenerate incorpora a conversão de flow.yaml → flow.json documentada na seção 9.5a.

Leia CLAUDE.md, docs/sections/4.6-sdk.md e docs/sections/4.7-skill-registry.md. Implemente a CLI do @plughub/sdk em TypeScript. Deve ser executável via npx. Saída legível por humano e por flag --json para uso em pipelines CI/CD. Código de saída 0 = sucesso, 1 = erro de validação. Subcomando 1: plughub-sdk certify [path] Valida que um agente adere ao contrato de execução. O path pode ser um diretório local ou repositório GitAgent. Verificações do agente: - Manifesto contém: agent_type_id, framework, execution_model, pools, permissions - Agente implementa os 6 eventos do ciclo de vida: agent_login, agent_ready, agent_busy, agent_done, agent_pause, agent_logout - issue_status presente em todos os agent_done - handoff_reason presente quando outcome !== 'resolved' - Todas as MCP tools chamadas declaradas em permissions[] - Nenhuma tool de backend chamada diretamente Verificações do flow.yaml (quando presente): - Todos os next e on_failure referenciam step_ids existentes no mesmo flow (sem referências quebradas) - Steps do tipo complete declaram outcome válido (resolved ¦ escalated_human ¦ transferred_agent ¦ callback) - Steps do tipo task declaram agent_pool - Existe exatamente um step de entry declarado no flow - Não há ciclos no grafo sem saída por um step complete Saída de sucesso: CERTIFIED — <agent_type_id> v<version> Saída de falha: lista de erros com arquivo, linha e descrição Subcomando 2: plughub-sdk verify-portability [path] Verifica isolamento de dependências entre pacotes. - Nenhum pacote importa de outro interno fora das dependências declaradas em CLAUDE.md - Nenhum pacote redefine tipos de @plughub/schemas localmente - Nenhum pacote usa 'export *' - Nenhuma dependência circular entre pacotes internos Subcomando 3: plughub-sdk regenerate [gitagent-repo-path] Converte repositório GitAgent para agente nativo PlugHub. Mapeamento de arquivos: agent.yaml → agent-type.json SOUL.md → prompt.md Camada 1 (Identity & Persona) DUTIES.md → prompt.md Camada 2 (Políticas e limites) SKILL.md → skill-ref.json tools/ → permissions[] no agent-type.json git tag/branch → version no agent-type.json flow.yaml (opt.) → flow.json (Skill Flow para skill-flow-engine) Conversão do flow.yaml: - Detectar presença em raiz ou em flows/ - Converter YAML → JSON com tradução 1:1 de estrutura - Validar o flow convertido com as mesmas regras do certify antes de incluir no output - Se flow.yaml inválido: abortar regenerate com erro descritivo Saída: diretório ./output/ contendo: agent-type.json sempre presente prompt.md sempre presente skill-ref.json quando SKILL.md existir flow.json quando flow.yaml existir e for válido Subcomando 4: plughub-sdk skill-extract [agent-path] Extrai skill de agente existente e gera skill.json com: skill_id (convenção skill_{nome}_v{n}), version_policy: stable, input_schema e output_schema inferidos do código. Regras de implementação: - CLI executável via npx @plughub/sdk <subcomando> - Flag --json em todos os subcomandos - Código de saída 1 em qualquer erro de validação - Gerar testes com fixtures cobrindo: · repositório GitAgent sem flow.yaml (caso base) · repositório GitAgent com flow.yaml válido · flow.yaml com next quebrado (deve falhar no certify e no regenerate) · agente sem issue_status no agent_done (certify deve reprovar)

## 9.7 Ordem de Entrega e Critério de Avanço

Nunca iniciar um pacote antes que o anterior tenha passado em todos os testes. A tabela abaixo consolida a sequência com o critério mínimo de avanço para cada etapa:

| Ordem | Pacote | Critério mínimo para avançar ao próximo |
| --- | --- | --- |
| 0 | Extração dos .docx | spec_completa.md e visao_negocial.md gerados e com seções listadas |
| 1 | @plughub/schemas | Todos os schemas validam casos válidos. .refine() do AgentDonePayload rejeita handoff_reason ausente quando outcome !== resolved |
| 2 | mcp-server-plughub | Ciclo completo agent_login → agent_done passa em teste de integração com Redis real. insight_register rejeita categoria insight.historico.* |
| 3 | @plughub/agent-registry | POST /pools e POST /agent-types persistem e validam. Rejeição de agent_type referenciando pool inexistente funciona |
| 4 | @plughub/routing-engine | decide() retorna em menos de 150ms em 95% das chamadas com Redis local. sla_urgency > 1.0 ignora demais pesos corretamente |
| 5 | @plughub/skill-flow | Retomada após kill do processo retoma do step correto — não do início. Idempotência rejeita duplicata com PRECONDITION_FAILED |
| 6 | @plughub/sdk | plughub-sdk certify detecta ausência de issue_status, handoff_reason e next quebrado no flow.yaml. plughub-sdk regenerate gera agent-type.json + flow.json válidos a partir de repositório GitAgent com flow.yaml |

# 10. Fase 1b — Completar o Pipeline: Testes, AI Gateway e Rules Engine

Com os 6 pacotes do MVP funcionando e a Etapa 1 da sequência de validação (agente nativo) concluída, o passo seguinte antes de avançar para agentes externos é fechar três frentes em sequência: cobertura de testes nos pacotes existentes, implementação do AI Gateway e implementação do Rules Engine.

A ordem importa por dependência: o AI Gateway grava parâmetros no Redis a cada turno, e o Rules Engine lê esses mesmos parâmetros para avaliar regras. Sem o AI Gateway rodando, o Rules Engine não tem dados para trabalhar. E sem cobertura de testes adequada nos pacotes base, bugs no pipeline vão ser difíceis de isolar quando os dois novos módulos forem adicionados.

Por que completar testes antes de adicionar módulos Um bug no schemas ou no mcp-server descoberto durante a integração com o ai-gateway vai parecer um bug do ai-gateway. Fechar a cobertura dos pacotes existentes primeiro garante que qualquer problema novo é realmente novo — não uma regressão dos pacotes base.

## 10.1 Completar Cobertura de Testes — Pacotes Existentes

Não alterar implementação. Apenas adicionar testes faltantes nos pontos críticos de cada pacote. O foco está nos casos de borda que impactam diretamente a integração com ai-gateway e rules-engine.

Revise a cobertura de testes dos pacotes já implementados. Não altere implementação — apenas adicione testes faltantes. @plughub/schemas: - AgentDonePayload com outcome 'escalated_human' sem handoff_reason deve falhar na validação Zod (.refine()) - AgentDonePayload com outcome 'resolved' sem handoff_reason deve passar - AgentDonePayload com outcome 'transferred_agent' sem handoff_reason deve falhar - Todos os valores de enum inválidos devem ser rejeitados mcp-server-plughub: - Teste de integração com Redis real (redis-memory-server ou testcontainers): ciclo completo agent_login → agent_ready → agent_busy → agent_done com issue_status - insight_register com categoria 'insight.historico.atendimento.*' deve retornar MCP error, não lançar exceção - agent_done com issue_status ausente deve retornar MCP error - agent_logout com sessão ativa: confirmar que drain aguarda agent_done antes de remover instância @plughub/routing-engine: - Teste de timeout: mock do Redis com delay de 200ms deve fazer decide() falhar com TimeoutError dentro de 150ms - sla_urgency > 1.0: confirmar que todos os outros pesos são ignorados e a conversa mais antiga é alocada primeiro - Pool saturado canal voz: confirmar que alerta é disparado quando KEDA não resolve em 60s (mock do tempo) @plughub/skill-flow: - Retomada após kill: gravar pipeline_state com status 'in_progress' no Redis e iniciar nova instância — deve retomar de current_step_id, nunca do entry - Idempotência: chamar o mesmo step_id duas vezes seguidas deve retornar PRECONDITION_FAILED na segunda chamada - Step choice com nenhuma condition verdadeira e sem default: deve falhar com erro descritivo, não loop infinito Os dois steps abaixo não têm nenhum teste — adicionar antes dos testes E2E da Seção 12 (Cenário 2 usa catch implicitamente): Step catch — retry com sucesso na segunda tentativa: - Montar flow: task → catch (retry max_attempts=2) → complete - Mock do step referenciado: falha na 1ª chamada, sucesso na 2ª - Assertions: · retry_counters['catch_step.retry'] == 1 no pipeline_state · pipeline_state salvo no Redis após cada tentativa · outcome final: resolved (não escalated) Step catch — esgota retries e aciona on_failure: - Mock do step referenciado: falha em todas as tentativas - max_attempts=2, nenhum fallback declarado - Assertions: · retry_counters == max_attempts após esgotamento · next_step_id == on_failure do catch (não do step original) · output_value.error == 'all_strategies_exhausted' Step catch — fallback acionado após retry esgotado: - Estratégias: [retry max_attempts=1, fallback skill alternativa] - Mock retry: falha. Mock fallback: sucesso - Assertion: resultado vem do fallback, não do step original Step notify — entrega com interpolação de pipeline_state: - Montar flow: invoke → notify → complete - notify.message: 'Protocolo: {{$.pipeline_state.protocolo}}' - Mock invoke: retorna { protocolo: 'ABC-123' } - Mock mcpCall('notification_send'): capturar payload enviado - Assertions: · notification_send chamado com message: 'Protocolo: ABC-123' · channel == 'session' (default) · next step após notify é o on_success (complete) Step notify — on_failure quando notification_send lança erro: - Mock mcpCall('notification_send'): rejeita com erro - Assertion: next_step_id == on_failure do notify @plughub/sdk — certify: - flow.yaml com next referenciando step_id inexistente deve falhar - flow.yaml sem step de entry deve falhar - flow.yaml com ciclo sem step complete deve falhar - flow.yaml válido com 4 tipos de step deve passar

## 10.2 @plughub/ai-gateway

| Pacote 7ª — @plughub/ai-gateway |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pré-requisito: @plughub/schemas | Runtime: Python 3.11+ / FastAPI + LLM Provider Abstraction | Ordem: 7ªª a implementar |

A invariante mais crítica deste pacote: parâmetros de sessão (intent, confidence, sentiment_score, risk_flag) são gravados no Redis ANTES de retornar a resposta ao chamador. O Rules Engine depende desses valores estarem disponíveis no Redis imediatamente após cada turno.

Design multi-provider — decisão arquitetural O gateway implementa uma camada de abstração LLMProvider que isola completamente o chamador do SDK de cada vendor. O Anthropic SDK é o provider padrão do MVP, mas a interface é idêntica para qualquer provider adicionado depois (OpenAI, Google Gemini, Azure OpenAI, Ollama). Adicionar um novo provider é escrever um adapter — zero mudança na API ou na lógica de negócio.

Leia CLAUDE.md e docs/sections/spec_completa.md (seção 2 completa — AI Gateway, especialmente 2.2a). Implemente o ai-gateway em Python 3.11+ com FastAPI. Responsabilidade central: Ponto único de acesso a LLMs. Nenhum componente chama modelo diretamente. Toda chamada passa pelo gateway. Stateless — processa um turno por chamada, sem estado entre turnos. ── CAMADA DE ABSTRAÇÃO DE PROVIDERS ──────────────────────────── Definir protocolo (ABC) LLMProvider com método único: class LLMProvider(ABC): @abstractmethod async def call( self, messages: list[dict], tools: list[dict] ¦ None, model_id: str, max_tokens: int, ) -> LLMResponse: ... @dataclass class LLMResponse: content: str model_used: str # id real do modelo retornado pelo provider raw: dict # payload original para observabilidade stop_reason: str Implementar como provider padrão do MVP: AnthropicProvider → usa anthropic.AsyncAnthropic() Providers futuros (não implementar agora, apenas garantir que a interface acima os acomoda sem alteração de API): OpenAIProvider → openai.AsyncOpenAI() GeminiProvider → google.generativeai AzureOpenAIProvider→ openai com azure_endpoint OllamaProvider → HTTP local (ollama.ai) Cada provider é responsável por: - Converter messages[] e tools[] para o formato nativo do vendor - Retornar sempre LLMResponse (formato neutro) - Nunca vazar exceções do SDK — converter para ProviderError com campos: provider, error_code, retryable: bool ── CONFIGURAÇÃO DE MODEL PROFILES ────────────────────────────── model_profile mapeia para (provider_id, model_id) via config: model_profiles: fast: provider: anthropic model_id: claude-haiku-4-5-20251001 fallback: provider: anthropic model_id: claude-sonnet-4-6 balanced: provider: anthropic model_id: claude-sonnet-4-6 fallback: provider: anthropic model_id: claude-haiku-4-5-20251001 Regra: trocar provider ou model_id é mudança de config, não de código. O caller nunca especifica provider ou model_id diretamente. ── FUNCIONALIDADES CORE ──────────────────────────────────────── 1. Extração de parâmetros de sessão a cada chamada LLM: Após receber LLMResponse, extrair e gravar no Redis ANTES de retornar ao chamador: - intent: string (intenção detectada na mensagem do cliente) - confidence: float 0.0–1.0 (certeza da intenção detectada) - sentiment_score: float -1.0 a 1.0 - risk_flag: bool (intenção de risco, escopo inválido ou conteúdo sensível detectado) Chave Redis: {tenant_id}:session:{session_id}:turn:{turn_id}:params TTL: duração da sessão (renovado a cada turno) 2. Roteamento por model_profile com fallback automático: Resolver (provider_id, model_id) a partir do model_profile. Se provider primário retornar erro retryable (ex: 429, 529, timeout), acionar fallback configurado de forma transparente. O chamador nunca sabe qual provider/modelo foi usado — apenas recebe model_used no response para observabilidade. 3. Rate limiting por tenant_id e por agent_type_id: Limites configuráveis. Implementar com contador no Redis. Chave: {tenant_id}:ratelimit:{agent_type_id}:{window_minute} Retornar HTTP 429 quando limite excedido. 4. Cache semântico: Hash do prompt normalizado como chave de cache no Redis. TTL: 5 minutos. Invalidação por tenant_id. Response inclui campo cached: bool para observabilidade. ── API ───────────────────────────────────────────────────────── POST /inference Body: { session_id: string, turn_id: string, tenant_id: string, agent_type_id: string, model_profile: 'fast' ¦ 'balanced', messages: [{role, content}], tools: [MCPTool]? // opcional — gateway converte para formato do provider } Response: { content: string, intent: string, confidence: float, sentiment_score: float, risk_flag: bool, model_used: string, // ex: 'anthropic/claude-sonnet-4-6' cached: bool } ── REGRAS DE IMPLEMENTAÇÃO ───────────────────────────────────── - Stateless: sem estado em memória entre chamadas - Gravar parâmetros no Redis ANTES de retornar resposta - Nunca expor credenciais de qualquer provider ao chamador - Nunca permitir que o chamador especifique provider ou model_id diretamente (apenas model_profile) — isolamento de vendor lock-in - tools[] recebidos em formato MCP-neutro; cada LLMProvider converte para o formato nativo do seu SDK antes de chamar o modelo - Prefixar todas as chaves Redis com {tenant_id}: ── TESTES OBRIGATÓRIOS ───────────────────────────────────────── - Unitário: AnthropicProvider retorna LLMResponse normalizado com mock do anthropic SDK - Unitário: extração de intent e confidence opera sobre LLMResponse.content (formato neutro, não formato Anthropic) - Integração: confirmar que parâmetros estão no Redis antes do response HTTP retornar (não apenas após) - Fallback: mock do provider primário retornando ProviderError com retryable=True confirma acionamento do fallback - Rate limit: 11 chamadas seguidas retornam 429 na 11ª quando limite configurado é 10/minuto - Cache semântico: segunda chamada com mesmo prompt retorna cached: true sem chamar nenhum provider - Isolamento de interface: substituir AnthropicProvider por um FakeProvider no teste confirma que nenhuma linha fora do provider conhece o SDK Anthropic diretamente

## 10.3 @plughub/rules-engine

| Pacote 8ª — @plughub/rules-engine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pré-requisito: @plughub/schemas, @plughub/ai-gateway | Runtime: Python 3.11+ / Redis + ClickHouse + Kafka | Ordem: 8ªª a implementar |

Só iniciar após o AI Gateway estar gravando parâmetros no Redis. O Rules Engine é stateless — sem instância dedicada por conversa. Avalia regras lendo os parâmetros gravados pelo AI Gateway e, em modo active, aciona escalação via Rules Engine.

Dependência crítica O Rules Engine lê {tenant_id}:session:{session_id}:turn:{turn_id}:params do Redis — chave gravada pelo AI Gateway. Se o AI Gateway não estiver rodando e gravando, o Rules Engine não tem dados para avaliar. Escrever um teste de integração que valida a leitura dessa chave é o primeiro teste a criar.

Leia CLAUDE.md, docs/sections/3.2-rules-engine.md e docs/sections/spec_completa.md (seções 3.2, 3.2a e 3.2b). Implemente o rules-engine em Python 3.11+ com Redis, ClickHouse e Kafka. O Rules Engine é STATELESS — sem instância dedicada por conversa. Avalia regras lendo parâmetros do Redis gravados pelo AI Gateway. 1. Avaliador de regras: evaluate(session_id, tenant_id, turn_id) → EscalationDecision Lê do Redis: {tenant_id}:session:{session_id}:turn:{turn_id}:params → intent, confidence, sentiment_score, risk_flag Carrega regras ativas do tenant (cache Redis, origem PostgreSQL). Avalia em sequência de prioridade. Retorna: { should_escalate: bool, rule_id: string?, pool_target: string?, reason: string?, mode: 'active' ¦ 'shadow' } 2. Ciclo de vida de regras: draft → regra criada, não avalia nada dry-run → avalia contra dados históricos do ClickHouse sem afetar produção. Produz relatório: quantas escalações teriam sido acionadas no período, taxa de escalação, amostras. shadow → avalia em tempo real mas NÃO aciona escalação. Publica em Kafka (tópico: rules.shadow.events) o que teria feito para comparação. active → avalia e aciona escalação quando condição é atendida. Publica em Kafka (tópico: rules.escalation.events). 3. API de dry-run histórico: POST /rules/{rule_id}/dry-run Body: { start_date, end_date, tenant_id } Lê sessões do ClickHouse no período e simula a regra. Response: { sessions_evaluated: int, would_have_escalated: int, escalation_rate: float, sample_sessions: [{ session_id, turn_id, params, would_escalate: bool, reason }] } 4. API de gerenciamento: POST /rules Cria regra com status: draft. Body: { rule_id, tenant_id, conditions[], pool_target, priority, description } PATCH /rules/{id}/status Transiciona status: draft→dry-run→shadow→active Transição inversa (rebaixamento) também permitida. GET /rules/{id}/report Retorna relatório de dry-run ou métricas de shadow mode. GET /rules?tenant_id={id}&status={status} Lista regras por tenant e status. Regras de implementação: - Stateless: zero estado em memória entre avaliações - Nunca acessar Redis diretamente de fora deste pacote (invariante do CLAUDE.md) - Cache de regras ativas no Redis com TTL de 30s (invalidar via evento Kafka quando regra muda de status) - Prefixar todas as chaves Redis com {tenant_id}: Testes obrigatórios: - Integração: ler parâmetros do Redis gravados pelo AI Gateway (usar fixture com chave pré-populada no Redis de teste) - Dry-run: confirmar que nenhum evento de escalação é publicado no Kafka durante execução de dry-run - Shadow: confirmar que evento vai para rules.shadow.events e NÃO para rules.escalation.events - Active: confirmar que evento vai para rules.escalation.events com rule_id e pool_target corretos - Ciclo de vida: tentativa de ir de draft direto para active sem passar por dry-run deve ser rejeitada

## 10.4 Critérios de Saída — Fase 1b

A tabela abaixo complementa a tabela 9.7 com os três novos passos da Fase 1b. Só avançar para a Etapa 2 da sequência de validação (GitAgent) após todos os critérios abaixo estarem confirmados.

| Passo | Entregável | Critério mínimo para avançar |
| --- | --- | --- |
| 1b-1 | Testes pacotes existentes | Casos de borda do AgentDonePayload (.refine()), retomada do skill-flow após kill, timeout do routing-engine e ciclo completo do mcp-server com Redis real — todos passando. |
| 1b-2 | @plughub/ai-gateway | Parâmetros (intent, confidence, sentiment_score, risk_flag) gravados no Redis ANTES do response HTTP retornar. Fallback transparente em 529. Rate limit retorna 429 corretamente. |
| 1b-3 | @plughub/rules-engine | Regra em shadow não publica em rules.escalation.events. Regra em active publica com rule_id e pool_target corretos. Dry-run produz relatório sem efeito colateral em produção. |

Próximo passo após Fase 1b Com os três critérios da Fase 1b confirmados, o pipeline está completo para receber agentes externos. O routing-engine passa a ter confidence real do ai-gateway, o rules-engine monitora com parâmetros reais e o plughub-sdk certify já valida flow.yaml. Iniciar a Etapa 2 da sequência de validação: GitAgent como primeiro agente externo certificado.

# 11. Decisão Arquitetural — Visibilidade dos MCPs e PlugHubAdapter

Esta seção documenta duas decisões tomadas durante o planejamento da Fase 1b: o renomeamento de OmnichannelAdapter para PlugHubAdapter, e a escolha da arquitetura de proxy híbrido para interceptação de chamadas MCP — incluindo a análise de viabilidade em cenário SaaS multi-site.

## 11.1 Renomeamento: OmnichannelAdapter → PlugHubAdapter

O nome OmnichannelAdapter descreve o que a plataforma faz internamente (adaptar canais), mas do ponto de vista do desenvolvedor que integra um agente externo, o que ele vê é o componente de integração do SDK do PlugHub. PlugHubAdapter comunica imediatamente a quem pertence e para que serve.

| Aspecto | Antes | Depois |
| --- | --- | --- |
| Nome do componente SDK | OmnichannelAdapter | PlugHubAdapter |
| Import Python | from omnichannel_sdk import OmnichannelAdapter | from plughub_sdk import PlugHubAdapter |
| Import TypeScript | import { OmnichannelAdapter } from 'omnichannel-sdk' | import { PlugHubAdapter } from '@plughub/sdk' |
| CLI | omnichannel-sdk certify | plughub-sdk certify |
| Referência na spec | seção 4.6d — OmnichannelAdapter | seção 4.6d — PlugHubAdapter |

Propagação da mudança O renomeamento foi aplicado em: spec_omnichannel_tecnico_v24.docx (38 ocorrências substituídas), spec_completa.md e todos os arquivos de sections/. O CLAUDE.md não referenciava o nome diretamente. Todos os prompts do Claude Code neste documento já usam PlugHubAdapter e plughub-sdk.

## 11.2 Visibilidade dos MCPs — Separação por Design

Uma dúvida natural ao integrar o PlugHub: os MCP Servers de domínio de negócio usados pelos agentes ficam visíveis através do mcp-server-plughub, ou são independentes?

A resposta é: completamente separados, e por design. O mcp-server-plughub expõe exclusivamente as tools da plataforma PlugHub. Os MCP Servers de domínio são operados pelo cliente/operador e conectam diretamente aos seus sistemas de backend.

# Conexões MCP de um agente em produção Agente ──→ mcp-server-plughub (PlugHub platform) ├── agent_login ciclo de vida ├── agent_ready ├── agent_done ├── insight_register contexto de conversa └── agent_delegate protocolo A2A Agente ──→ mcp-server-crm (domínio do operador) ├── customer_get └── retention_offer Agente ──→ mcp-server-telco (domínio do operador) └── portability_check

A governança sobre as chamadas de domínio não acontece no protocolo — acontece em duas camadas:

- Declaração em tempo de certificação: o permissions[] no Agent Registry declara explicitamente quais tools de quais MCP Servers cada tipo de agente está autorizado a chamar. O plughub-sdk certify verifica isso antes do deploy.

- Interceptação em tempo de execução: o PlugHubAdapter intercepta as chamadas MCP do agente e as registra no audit log antes de encaminhá-las — sem ser o proxy das chamadas. Para agentes nativos que usam o SDK, essa interceptação é in-process.

## 11.3 Arquitetura do PlugHubAdapter — Proxy Híbrido

O gap que a separação cria: agentes externos (LangGraph, CrewAI) que não usam o SDK fazem suas chamadas MCP diretamente, sem passar pelo PlugHubAdapter. As chamadas de domínio não aparecem no audit log e não têm validação de permissão em runtime.

A solução é um modelo de proxy híbrido: in-process para agentes nativos, sidecar para agentes externos.

| Tipo de agente | Interceptação in-process (SDK) | Proxy sidecar |
| --- | --- | --- |
| Agente nativo (usa SDK) | ✅ PlugHubAdapter intercepta chamadas MCP internamente. Sem processo extra, sem hop de rede adicional. | ❌ Não necessário |
| Agente externo (LangGraph, CrewAI) | ❌ Não usa o SDK — interceptação in-process não é possível | ✅ Sidecar intercepta todas as chamadas. Agente aponta MCP client para localhost:{porta} |
| Agente GitAgent (gerado por regenerate) | ✅ O regenerate gera código que usa o SDK nativamente | ❌ Não necessário |

## 11.4 Análise de Viabilidade em SaaS Multi-Site

Em ambiente SaaS multi-site (active-active multi-região), o proxy sidecar poderia criar dois problemas: latência adicional por chamada de rede à plataforma para validação de permissão, e ponto de falha extra. A análise abaixo mostra que ambos são eliminados por decisões de implementação — o proxy é viável sem overhead significativo.

| Preocupação | Sem a decisão correta | Com a decisão correta |
| --- | --- | --- |
| Validação de permissão por chamada | Proxy chama PlugHub (rede) a cada MCP call → latência = RTT até região remota (~30–100ms por chamada) | permissions[] embedded no JWT do session_token. Validação local com chave pública. Latência: ~0.1ms. Zero chamada de rede. |
| Audit logging bloqueante | Proxy aguarda ack da plataforma antes de encaminhar → chamada MCP bloqueia até round-trip de auditoria | Audit assíncrono: proxy escreve em buffer local, background thread envia para Kafka. MCP call não aguarda. Latência adicionada: ~0ms. |
| Proxy como ponto de falha | Proxy trava → agente perde todas as chamadas MCP sem aviso | Circuit breaker com modo degradado: se proxy não responde em Xms, agente recebe erro claro. Buffer local drena quando conexão volta. |
| Hop extra agent → proxy | Proxy em processo separado → hop de rede mesmo em localhost | Sidecar no mesmo pod (Kubernetes): comunicação via loopback. Latência: < 0.1ms. |

Overhead real do proxy com as decisões corretas Validação JWT local: ~0.1ms · Audit assíncrono: ~0ms · Loopback sidecar: < 0.1ms · Total adicionado por chamada MCP: < 1ms. Viável em SaaS multi-site sem impacto perceptível em produção.

## 11.5 Como o Proxy Sidecar Recebe a Configuração

O proxy não precisa conhecer os endpoints dos MCP Servers de domínio antecipadamente. A configuração chega dinamicamente via session_token:

# Fluxo de inicialização do proxy sidecar 1. Agente chama agent_login → recebe session_token (JWT) 2. SDK sobe proxy sidecar com: - session_token (contém permissions[] assinados) - mapa de rotas carregado do Agent Registry: 'mcp-server-crm' → 'https://crm.cliente.com/mcp' 'mcp-server-telco' → 'https://telco.cliente.com/mcp' 3. Agente configura MCP client: endpoint = 'localhost:7422' # proxy local 4. Por chamada MCP recebida pelo proxy: a. Valida tool contra permissions[] do JWT (local, ~0.1ms) b. Escreve evento de audit em buffer local (async, ~0ms) c. Encaminha para MCP Server de domínio real d. Retorna resposta ao agente 5. Background thread drena buffer de audit → Kafka da plataforma

Impacto no prompt do SDK (seção 9.6) O subcomando plughub-sdk certify deve verificar que agentes externos declaram a configuração do proxy sidecar (porta, mapa de rotas). O plughub-sdk regenerate deve gerar código de inicialização do proxy para agentes GitAgent convertidos. Adicionar essas verificações ao prompt da seção 9.6 antes de implementar o SDK.

## 11.6 Prompt Delta — Proxy Sidecar no @plughub/sdk (extensão do prompt 9.6)

O prompt 9.6 foi executado antes da decisão do proxy sidecar ser tomada. O prompt abaixo é o delta a executar sobre a implementação existente — não reimplementa o que já existe, apenas estende os três pontos em aberto.

Leia CLAUDE.md, docs/sections/4.6-sdk.md e packages/sdk/CLAUDE.md. O @plughub/sdk já foi implementado com os subcomandos certify, verify-portability, regenerate e skill-extract (prompt 9.6). Este prompt adiciona suporte ao proxy sidecar. NÃO reimplemente o que já existe — apenas estenda. ─── Extensão 1: plughub-sdk regenerate ─────────────────────── Além dos arquivos já gerados em ./output/, gerar também proxy_config.yaml quando permissions[] declarar MCP Servers: proxy_config.yaml: port: 7422 session_token_env: PLUGHUB_SESSION_TOKEN audit_buffer_size: 1000 audit_flush_interval_ms: 500 circuit_breaker: timeout_ms: 50 mode_on_failure: error_clear # erro claro ao agente routes: # gerado a partir de permissions[] do agent-type.json mcp-server-crm: ${MCP_CRM_URL} mcp-server-telco: ${MCP_TELCO_URL} # uma entrada por MCP Server distinto em permissions[] Regras de geração: - Cada MCP Server único em permissions[] vira entrada em routes - Nome da env var: MCP_<SERVER_UPPERCASE>_URL ex: mcp-server-crm → ${MCP_CRM_URL} - Se permissions[] vazio ou ausente: omitir proxy_config.yaml - Saída ./output/ atualizada: agent-type.json sempre presente prompt.md sempre presente skill-ref.json quando SKILL.md existir flow.json quando flow.yaml existir e for válido proxy_config.yaml quando permissions[] declarar MCP Servers ─── Extensão 2: novo subcomando plughub-sdk proxy ───────────── plughub-sdk proxy --config [path] Sobe o proxy sidecar com a configuração fornecida. - Lê proxy_config.yaml do path fornecido - Valida session_token na inicialização (lê da env var declarada em session_token_env) - Bind em localhost:port (default 7422) - Registra no stdout: porta em uso e endpoints disponíveis - Em cada chamada MCP recebida pelo proxy: 1. Valida permissions[] do JWT localmente (~0.1ms, sem rede) 2. Encaminha para o MCP Server de domínio via routes[] 3. Escreve evento de auditoria em buffer local (assíncrono) 4. Background thread drena buffer → Kafka ─── Extensão 3: plughub-sdk certify — verificação adicional ─── Para agentes com framework !== 'native' (agentes externos): - Verificar que proxy_config.yaml existe no diretório do agente - Verificar que port está declarado - Verificar que todos os MCP Servers em permissions[] têm entrada correspondente em routes[] - Falha: 'external agent missing proxy_config.yaml' Agentes nativos (framework: native): verificação não se aplica ─── Testes adicionais ───────────────────────────────────────── Adicionar às fixtures existentes: · regenerate com permissions[] declarando 2 MCP Servers → deve gerar proxy_config.yaml com 2 entradas em routes[] · regenerate com permissions[] vazio → não gera proxy_config.yaml · certify de agente externo sem proxy_config.yaml → reprovar · certify de agente nativo sem proxy_config.yaml → aprovar

# 12. Testes de Caixa Preta — Pipeline Integrado (E2E)

Os testes por pacote (Seções 9 e 10) cobrem unitários e integrações bipackage. Eles não detectam falhas que só aparecem quando todos os pacotes estão rodando juntos — em particular os três invariantes arquiteturais mais críticos do PlugHub, que são interdependentes por design.

Por que testes por pacote não são suficientes O pipeline_state deve sobreviver à cadeia completa (skill-flow → Redis → routing-engine → mcp-server). O timeout de 150ms do Routing Engine só é real com PostgreSQL real sob carga. O contrato agent_login → agent_ready → agent_busy → agent_done com issue_status obrigatório atravessa três pacotes — nenhum teste individual valida a cadeia. Esses invariantes só quebram em integração, nunca em isolamento.

## 12.1 Infraestrutura do Suite E2E

O suite E2E sobe todos os pacotes do MVP via docker-compose e executa cenários completos contra os endpoints reais. Nenhum mock de infraestrutura — Redis e PostgreSQL são instâncias reais de teste.

Leia CLAUDE.md e docs/sections/spec_completa.md antes de implementar. Crie o suite de testes de caixa preta E2E do MVP PlugHub. ── INFRAESTRUTURA ────────────────────────────────────────────── Criar packages/e2e-tests/ com: docker-compose.test.yml — sobe todos os 6 pacotes do MVP + Redis + PostgreSQL fixtures/ — dados de seed (tenant, pools, agent-types) scenarios/ — arquivos de cenário por caso de teste runner.ts — orquestrador dos cenários Ordem de startup no docker-compose: 1. Redis (healthcheck: ping) 2. PostgreSQL (healthcheck: pg_isready) 3. agent-registry (depende de PostgreSQL) 4. mcp-server-plughub (depende de Redis) 5. routing-engine (depende de Redis + agent-registry) 6. skill-flow-engine (depende de Redis) 7. ai-gateway (depende de Redis) 8. rules-engine (depende de Redis) Todos os serviços devem expor healthcheck antes do runner iniciar. Usar wait-for-it ou polling com timeout de 30s por serviço. ── SEED DE DADOS ─────────────────────────────────────────────── Antes de cada cenário, popular via agent-registry API: - tenant_id: tenant_e2e_test - pool: retencao_humano (max_concurrent_sessions: 2) - pool: especialista_onboarding (max_concurrent_sessions: 1) - agent_type: agente_retencao_v1 (skill: skill_retencao_oferta_v1) - agent_type: agente_credito_v3 (skill: skill_analise_credito_v1) ── CENÁRIO 1: HAPPY PATH COMPLETO ────────────────────────────── Objetivo: validar o contrato completo agent_login → agent_done com issue_status presente e outcome resolved. Passos: 1. POST /agent/login (mcp-server) → recebe session_token 2. POST /agent/ready (mcp-server) → agente entra na fila 3. Routing Engine aloca sessão → agente recebe job_id 4. POST /skill/execute (skill-flow) com flow de 2 steps (task + complete) 5. skill-flow chama mcp-server tools a cada step 6. POST /agent/done (mcp-server) com: outcome: 'resolved' issue_status: 'Cliente retido com oferta aceita' Assertions: - session_token válido em todos os steps - pipeline_state no Redis após cada step transition - agent_done aceito sem erro - issue_status presente e não vazio no payload final - Estado do agente no Redis = done após agent_done ── CENÁRIO 2: ESCALAÇÃO COM HANDOFF ──────────────────────────── Objetivo: validar que agent_done com outcome !== resolved REJEITA quando handoff_reason está ausente. Passos: 1. Repetir login → ready → job alocado 2. skill-flow executa step task → on_failure → escalate 3. Routing Engine aloca pool humano (retencao_humano) 4. POST /agent/done com outcome: 'escalated' SEM handoff_reason Assertion: agent_done retorna HTTP 422 (handoff_reason obrigatório) 5. POST /agent/done com outcome: 'escalated' COM: handoff_reason: 'Cliente solicitou falar com humano' issue_status: 'Retenção não concluída — aguardando humano' Assertion: agent_done aceito HTTP 200 ── CENÁRIO 3: RETOMADA APÓS FALHA DE PROCESSO ────────────────── Objetivo: validar que pipeline_state no Redis permite retomada do step correto após kill do skill-flow. Passos: 1. Login → ready → job alocado 2. skill-flow inicia sequência de 4 steps 3. Após confirmação de conclusão do step 2: docker kill skill-flow-engine 4. Aguardar 2s, subir nova instância do skill-flow-engine 5. Enviar sinal de retomada com session_id original Assertions: - Nova instância retoma do step 3 (não do step 1) - pipeline_state.current_step == step_3_id no Redis - Steps 1 e 2 NÃO são executados novamente (verificar logs de execução ou contadores de tool_use) ── CENÁRIO 4: MOTOR DE REGRAS — ESCALAÇÃO INTRA-TURNO ────────── Objetivo: validar que o Rules Engine aciona escalação antes do turno encerrar, com base em parâmetros gravados pelo AI Gateway no Redis. Setup: configurar regra no rules-engine para tenant_e2e_test: condição: risk_flag == true AND sentiment_score < -0.5 ação: escalate → pool retencao_humano Passos: 1. Login → ready → job alocado 2. Simular chamada ao AI Gateway com mensagem que produz: risk_flag: true, sentiment_score: -0.7 (usar prompt de teste com conteúdo que garanta esses valores, ou mockar apenas a escrita Redis do ai-gateway para o teste) 3. Rules Engine avalia parâmetros (polling ou event) Assertions: - Rules Engine detecta combinação dentro de 500ms - Escalation Engine é acionado para pool retencao_humano - Evento de escalação publicado em conversations.events - Turno ainda em andamento quando escalação é acionada (issue_status ainda não enviado pelo agente) ── CENÁRIO 5: TIMEOUT DO ROUTING ENGINE ──────────────────────── Objetivo: validar que o Routing Engine retorna dentro de 150ms sob condições reais (agent-registry + PostgreSQL sem mocks). Passos: 1. Popular 50 agent_types e 5 pools via seed 2. Simular 10 decisões de routing simultâneas 3. Medir latência de cada chamada decide() Assertions: - p95 das chamadas decide() < 150ms - p99 < 200ms - Nenhuma chamada retorna erro 503 (all_at_capacity) quando há capacidade disponível ── REGRAS DE IMPLEMENTAÇÃO ───────────────────────────────────── - Cada cenário deve ser idempotente: limpar Redis e PostgreSQL antes de cada execução (flush + truncate em schema de teste) - Nunca usar production tenant_id nos testes - Timeout global por cenário: 60s (falha o cenário se exceder) - Output: relatório JSON com pass/fail por assertion + latências - Cenários 1-4 devem passar antes de considerar o MVP pronto para receber agentes externos (Etapa 2 da sequência) - Cenário 5 é critério de performance — rodar separado do CI

## 12.2 Critério de Saída — E2E

O suite E2E é o critério final de prontidão do MVP antes de avançar para a Etapa 2 (GitAgent como primeiro agente externo). Os testes por pacote garantem que cada componente funciona isoladamente. O suite E2E garante que os invariantes arquiteturais do PlugHub se mantêm sob condições reais.

| # | Cenário | Invariante validado | Critério |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Happy path completo | Contrato agent_login → agent_done com issue_status em toda a cadeia | HTTP 200 em todos os steps, issue_status presente e não vazio |
| 2 | Escalação com handoff | agent_done rejeita outcome ≠ resolved sem handoff_reason | HTTP 422 sem handoff_reason · HTTP 200 com handoff_reason |
| 3 | Retomada após kill | pipeline_state no Redis permite retomada do step correto — não do início | Step 3 executado · Steps 1 e 2 não repetidos |
| 4 | Rules Engine intra-turn | Rules Engine aciona escalação antes do turno encerrar com risk_flag + sentiment baixo | Escalação em < 500ms com turno ainda em andamento |
| 5 | Routing timeout (perf) | Routing Engine decide em < 150ms com agent-registry + PostgreSQL reais | p95 < 150ms · p99 < 200ms |

Sequência correta de execução Testes por pacote (Seções 9 e 10) → Cenários E2E 1–4 passando → Etapa 2 da validação (GitAgent como agente externo). Não avançar para agentes externos com qualquer cenário E2E falhando — um bug que só aparece em integração vai parecer um bug do GitAgent.

# 13. Agente Nativo de Teste — Estrutura e Workflow

Para criar um agente nativo de teste não é necessário escrever código de implementação — o skill-flow-engine executa o fluxo automaticamente a partir do flow.json gerado pelo SDK. O que precisa ser criado é o repositório GitAgent com três arquivos obrigatórios e um arquivo de configuração local.

Duas correções importantes sobre a estrutura GitAgent 1) O fluxo fica em flows/main.yaml (pasta 'flows', plural — não 'flow'), e o arquivo se chama main.yaml, não flow.yaml. 2) Além do flows/main.yaml, o agent.yaml e o instructions.md são obrigatórios — o parser rejeita o repositório se qualquer um dos três estiver ausente.

## 13.1 Estrutura do Repositório

O repositório mínimo para um agente nativo de teste é:

packages/agente-retencao-teste/ agent.yaml ← OBRIGATÓRIO — metadados do agente instructions.md ← OBRIGATÓRIO — system prompt / personalidade flows/ main.yaml ← OBRIGATÓRIO — definição do fluxo em YAML .plughub/ config.yaml ← configuração local de ambiente (não vai ao Git) .gitignore ← inclui .plughub/ Arquivos opcionais (omitir no agente de teste): tools.yaml — tools customizadas além das do mcp-server-plughub schema.yaml — schemas de input/output das tools evals/criteria.yaml — critérios de avaliação automática

## 13.2 agent.yaml — Metadados

Define o agent_type_id, framework, modelo de execução, pools onde o agente pode ser alocado e skills que ele executa. Para um agente nativo, framework é sempre 'plughub-native'.

agent_type_id: agente_retencao_teste_v1 framework: plughub-native execution_model: stateless max_concurrent_sessions: 2 pools: - retencao_humano skills: - skill_id: skill_retencao_oferta_v1 version_policy: stable permissions: - mcp-server-plughub:insight_register - mcp-server-plughub:insight_list classification: type: vertical industry: telco

## 13.3 flows/main.yaml — Fluxo de Execução

Define a sequência de steps. O campo 'entry' indica o step inicial. Para o agente de teste, o fluxo cobre o happy path (Cenário 1 da Seção 12) e o caminho de escalação (Cenário 2):

entry: verificar_elegibilidade steps: - id: verificar_elegibilidade type: task target: skill_id: skill_retencao_oferta_v1 on_success: registrar_oferta on_failure: escalar_humano - id: registrar_oferta type: invoke tool: insight_register input: category: insight.conversa.oferta_aceita content: "$.pipeline_state.resultado_oferta" priority: 1 on_success: concluir on_failure: escalar_humano - id: concluir type: complete outcome: resolved - id: escalar_humano type: escalate target: pool: retencao_humano context: pipeline_state

## 13.4 Workflow — Do Repositório ao Agente Rodando

Com os três arquivos criados, o workflow completo para registrar e executar o agente é:

# 1. Validar estrutura e contrato do agente plughub-sdk certify packages/agente-retencao-teste/ # O certify valida: # - agent.yaml e instructions.md presentes # - flows/main.yaml parseável e com entry válido # - Todos os steps referenciados existem no fluxo # - Nenhum step tem next apontando para step inexistente # - agent_done implícito no step complete tem issue_status previsto # 2. Importar — converte YAML → JSON e registra no Agent Registry plughub-sdk import packages/agente-retencao-teste/ # O import executa internamente: # a) YAML → JSON via GitAgentParser # b) Validação Zod (SkillFlowSchema + AgentTypeRegistrationSchema) # c) POST /v1/agent-types (agent-registry) # d) POST /v1/skills (agent-registry) # 3. Executar o ciclo completo (prompt para Claude Code) # Ver Seção 12 — Cenários E2E 1 e 2 para os assertions esperados

Diferença entre certify e import O 'certify' valida localmente sem fazer nenhuma chamada de rede — útil para detectar erros no YAML antes de registrar. O 'import' faz a validação completa e registra no agent-registry. Sempre rodar certify antes do import durante o desenvolvimento.

## 13.5 Prompt para o Claude Code — Registrar e Executar o Agente de Teste

Leia CLAUDE.md e packages/agente-retencao-teste/ completo. Execute o workflow de registro e validação do agente nativo de teste: 1. plughub-sdk certify packages/agente-retencao-teste/ → Confirmar que o output é 'PASSED' sem erros. → Se houver erros no flows/main.yaml, corrigir antes de avançar. 2. Garantir que o agent-registry está rodando e acessível em http://localhost:3300 (ou conforme .plughub/config.yaml). Criar o pool 'retencao_humano' se não existir: POST /v1/pools { pool_id: 'retencao_humano', sla_target_ms: 180000, max_concurrent_sessions: 2 } 3. plughub-sdk import packages/agente-retencao-teste/ → Confirmar HTTP 201 para agent-type e skill. → Guardar o agent_type_id retornado. 4. Executar o ciclo completo via mcp-server-plughub: a) agent_login → confirmar session_token recebido b) agent_ready → confirmar agente na fila c) Aguardar alocação de job (routing-engine) d) execute_step para cada step do fluxo e) agent_done com: outcome: 'resolved' issue_status: 'Oferta de retenção aceita pelo cliente' 5. Assertions finais: - pipeline_state no Redis contém todos os steps executados - insight gravado em insight.conversa.oferta_aceita - Estado do agente = done no Redis após agent_done Qualquer falha nos steps 1–5 indica problema no pacote responsável — não no agente de teste. Investigar o pacote antes de alterar os arquivos do agente.

# 14. Decisão Arquitetural — Conversation Writer e Evaluation Agent (Fase 2)

Esta seção documenta duas decisões arquiteturais tomadas durante o planejamento da Fase 1, com impacto na Fase 2: o componente responsável por construir o transcript de conversa, e o pré-requisito que esse transcript representa para o Evaluation Agent previsto na spec (seção 10.2).

Origem da decisão O conversation_history existe no schema do ContextPackage mas nenhum pacote do MVP o escreve. A necessidade não é contexto para LLM — o pipeline_state já cobre isso. A necessidade é o transcript completo que o Evaluation Agent precisa para avaliar a qualidade do atendimento após o encerramento.

## 14.1 Onde o Transcript é Necessário

A spec (seção 10.2) define que o Evaluation Agent recebe 'transcrição completa + context_package + outcome + métricas AQS + template'. O fluxo começa com agent_done registrado no Kafka. O gap é: nenhum componente atual é responsável por montar essa transcrição.

| Campo necessário para avaliação | Quem produz hoje (MVP) | Status |
| --- | --- | --- |
| conversation_history (transcript completo) | Nenhum componente | ❌ gap — Fase 2 |
| context_package (pipeline_state, insights) | skill-flow-engine + mcp-server | ✅ disponível |
| outcome + issue_status | mcp-server (agent_done) | ✅ disponível |
| intent_history + sentiment_trajectory | AI Gateway (session.py) | ✅ disponível |
| agent_quality_score (AQS) | Calculado pela plataforma | ✅ previsto no schema |
| evaluation_template_id | Pool registry (agent-registry) | ✅ disponível |

## 14.2 Por que Kafka é o Ponto Correto

Os tópicos conversations.inbound e conversations.outbound já contêm todos os eventos de mensagem normalizados de todos os canais. WhatsApp, voz (pós-STT), chat web, SMS e email chegam no mesmo envelope de evento — o Channel Layer já faz essa normalização antes de publicar. Um consumer único lendo esses dois tópicos constrói o transcript completo sem precisar de adaptadores por canal.

# Tópicos Kafka relevantes (spec seção 2.4) conversations.inbound ← mensagens normalizadas de todos os canais (cliente → plataforma) conversations.outbound ← respostas dos agentes para entrega (plataforma → cliente) conversations.events ← ciclo de vida: handoffs, escalações, agent_done, resoluções voice.transcription.completed ← transcrições batch pós-ligação # Conversation Writer: consumer desses tópicos # Agrega por session_id, ordena por timestamp # Persiste em dois destinos: # Redis → conversation_history (TTL = duração da sessão) # usado pelo ContextPackage de agentes ativos # ClickHouse → transcript permanente por session_id # usado pelo Evaluation Agent após agent_done

## 14.3 Arquitetura do Conversation Writer

O Conversation Writer é um serviço Kafka consumer de responsabilidade única: ler eventos de mensagem, agregar por sessão e persistir o transcript. Não tem lógica de negócio — é um pipeline de dados.

| Componente | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Conversation Writer | Python / Kafka consumer | Lê conversations.inbound + outbound. Agrega por session_id. Grava em Redis (TTL sessão) e ClickHouse (permanente). |
| Redis — conversa ativa | Hash por session_id | conversation_history disponível para agentes stateless receberem no context_package. Expira com a sessão. |
| ClickHouse — histórico | Tabela append-only | Transcript permanente consultável pelo Evaluation Agent e pelo dry-run do Rules Engine. |
| Evaluation Engine | Consumer de conversations.events | Detecta agent_done. Verifica amostragem do pool. Enfileira sessão para o Evaluation Agent. |

## 14.4 Fluxo Completo — Do Atendimento à Avaliação

# Durante o atendimento (tempo real) Canal → conversations.inbound ──┐ ├→ Conversation Writer → Redis (TTL sessão) Agente → conversations.outbound ─┘ → ClickHouse # Encerramento agent_done → conversations.events ↓ Evaluation Engine (consumer de conversations.events) verifica: pool.evaluation_template_id existe? verifica: sessão dentro da amostragem configurada? ↓ sim Evaluation Agent recebe (via context_package): - transcript completo ← ClickHouse - context_package ← Redis (pipeline_state, insights) - outcome ← agent_done payload - intent_history ← AI Gateway session state - template ← pool.evaluation_template_id ↓ Evaluation Agent produz: - nota por critério + nota consolidada - justificativa textual + flags de atenção ↓ Reviewer Agent classifica: AUTO_APPROVED → incorporado ao perfil do agente NEEDS_REVIEW → Human Review Queue

## 14.5 Escopo por Fase

| Fase | Componente | Decisão |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (MVP) | Nenhum | conversation_history não é escrito. O pipeline_state cobre o contexto necessário para fluxos nativos. Agentes externos que esperem conversation_history recebem array vazio — documentar como limitação conhecida. |
| Fase 2 | Conversation Writer | Implementar como consumer Kafka (Python). Gravar em Redis (TTL) e ClickHouse. Pré-requisito para o Evaluation Agent e para o dry-run histórico do Rules Engine com transcripts reais. |
| Fase 2 | Evaluation Engine | Consumer de conversations.events. Detecta agent_done, verifica amostragem, enfileira para Evaluation Agent. Implementar como worker Python junto com o Conversation Writer. |
| Fase 2 | Evaluation Agent | Agente GitAgent registrado no pool (tipo: evaluator). Recebe transcript + context_package + template. Produz notas e justificativas. Spec seção 10.2. |
| Fase 2 | Reviewer Agent | Agente GitAgent registrado no pool (tipo: reviewer). Avalia a qualidade da avaliação — não o transcript original. Spec seção 10.3. |

Vantagem do menu step neste contexto O step menu proposto (Seção 15) envia e recebe eventos via conversations.inbound/outbound — exatamente os mesmos tópicos que o Conversation Writer lê. Fluxos sem LLM geram transcript idêntico em estrutura aos fluxos com LLM. O Evaluation Agent avalia os dois com o mesmo template, sem distinção de canal ou tipo de step.

# 15. Step menu — Captura de Input e Channel Gateway

O step menu é o nono tipo de step do Skill Flow. Assim como o step notify envia uma mensagem unidirecional ao cliente, o step menu envia uma pergunta estruturada e suspende a execução do pipeline até receber a resposta — um único evento normalizado, independente de quantos turnos de canal foram necessários para coletá-la.

A analogia com list é direta: list emite N opções e retorna 1 string; menu emite N campos (ou N opções, ou um prompt de texto) e retorna 1 resultado — string, array ou objeto — armazenado em pipeline_state. O step não conhece regras de negócio: validação e ramificação são responsabilidade dos steps seguintes no flow declarado pelo orquestrador.

## 15.1 Cinco modos de interação

| Interaction | Descrição | Resultado em pipeline_state | Nativo WhatsApp | Fallback |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| text | Entrada livre de texto com validação opcional de min/max length. | string | Mensagem texto | — |
| button | Seleção única entre poucas opções (≤ 3 no WhatsApp). Usuário toca botão, não digita. | string (option id) | Interactive Buttons | Menu numerado |
| list | Seleção única de lista longa (até ~10 itens). WhatsApp List Message. | string (option id) | List Message | Menu numerado |
| checklist | Seleção múltipla (≥ 1 item). Suporte nativo apenas em web chat. | string[] (ids) | Não suportado nativamente | Comma-separated numbers |
| form | Captura multicampo em um único turno lógico. Suporte nativo apenas em web chat. | object (field→value) | Não suportado nativamente | Campo a campo sequencial |

O skill-flow sempre recebe um único MenuSubmitEvent normalizado com o resultado completo, independente do modo de interação ou do canal utilizado. A complexidade de coleta fica encapsulada no Channel Gateway.

## 15.2 Schema YAML do step menu

### 15.2.1 text — entrada livre

- id: coletar_descricao type: menu interaction: text prompt: "Descreva o problema com mais detalhes:" validation: min_length: 10 max_length: 500 result: pipeline_state.descricao_problema on_success: analisar_descricao on_failure: reperguntar_descricao # validação não passou on_timeout: escalar_humano

### 15.2.2 button — seleção única, poucas opções

- id: confirmar_oferta type: menu interaction: button prompt: "Deseja aceitar a oferta de R$ 59,90/mês?" options: - id: aceitar label: "Sim, aceitar" - id: recusar label: "Não, obrigado" - id: mais_info label: "Quero mais detalhes" result: pipeline_state.resposta_oferta on_success: rotear_resposta on_timeout: escalar_humano # Roteamento via choice — menu não roteia diretamente - id: rotear_resposta type: choice conditions: - if: "$.pipeline_state.resposta_oferta == 'aceitar'" next: processar_aceitacao - if: "$.pipeline_state.resposta_oferta == 'recusar'" next: processar_recusa - if: "$.pipeline_state.resposta_oferta == 'mais_info'" next: enviar_detalhes default: escalar_humano

### 15.2.3 checklist — seleção múltipla

- id: identificar_problemas type: menu interaction: checklist prompt: "Quais problemas você enfrenta? (pode marcar mais de um)" min_selections: 1 options: - id: velocidade label: "Velocidade da internet" - id: instabilidade label: "Instabilidade de sinal" - id: cobranca label: "Problema na cobrança" - id: atendimento label: "Qualidade do atendimento" result: pipeline_state.problemas # string[] on_success: analisar_problemas on_failure: reperguntar_selecao on_timeout: escalar_humano

### 15.2.4 form — captura multicampo

- id: capturar_dados_contrato type: menu interaction: form prompt: "Preencha os dados para geração do contrato:" fields: - id: nome_completo label: "Nome completo" type: text required: true - id: cpf label: "CPF" type: text required: true - id: plano label: "Plano" type: select required: true options: - id: basico label: "Básico" - id: premium label: "Premium" - id: data_inicio label: "Data de início" type: date required: false result: pipeline_state.dados_contrato # object on_success: validar_cpf on_failure: escalar_humano on_timeout: escalar_humano # Validação de negócio fica no flow — fora do step - id: validar_cpf type: task target: skill_id: skill_validacao_cpf_v1 on_success: gerar_contrato on_failure: reperguntar_cpf

Separação de responsabilidades O step form captura cru e entrega — não valida regras de negócio. Validação de CPF, CNPJ obrigatório se PJ, data futura etc. são steps separados no flow (task com skill validadora ou invoke com MCP). Isso mantém o step genérico e o flow como único repositório de lógica de domínio.

## 15.3 Modelo de suspensão e retomada

O step menu segue o mesmo modelo de suspensão de turn dos steps task e escalate. A diferença é que o evento de retomada é sempre um MenuSubmitEvent normalizado — nunca uma mensagem de texto bruta.

# Execução no skill-flow-engine skill-flow recebe step menu → monta MenuPayload { interaction, prompt, options/fields, result_key, timeout_seconds } → chama notification_send(MenuPayload) via mcp-server → grava pipeline_state.status = 'awaiting_selection' → suspende (não avança para o próximo step) --- próximo turno / evento inbound --- skill-flow retoma → detecta pipeline_state.status == 'awaiting_selection' → lê session_context.last_event (MenuSubmitEvent normalizado) → valida: tipo correto, min_selections, min_length etc. → [inválido] → on_failure → [expirado] → on_timeout → [válido] → grava pipeline_state[result_key] = result → avança para on_success

## 15.4 Channel Gateway — decisão arquitetural

A responsabilidade de renderização e coleta por canal pertence ao Channel Gateway — não ao Notification Agent nem ao skill-flow. O Channel Gateway é o único componente que conhece protocolos proprietários de canal. O Notification Agent permanece agnóstico: encaminha o MenuPayload ao Channel Gateway e não precisa saber nada sobre capacidades de canal.

### 15.4.1 Fluxo por tipo de canal

# Web chat (suporte nativo a form, checklist, button, list) skill-flow → MenuPayload → Notification Agent → Channel Gateway / WebChat Adapter → renderiza form HTML / checkboxes / botões nativos → usuário preenche e submete em um único evento → Channel Gateway emite 1 MenuSubmitEvent → Kafka conversations.inbound → skill-flow retoma com objeto completo # WhatsApp / SMS (sem suporte nativo a form e checklist) skill-flow → MenuPayload → Notification Agent → Channel Gateway / WhatsApp Adapter → detecta: canal não suporta form/checklist nativo → inicia coleta sequencial: envia campo 1 via WhatsApp API recebe resposta → armazena em Redis (channel:{canal}:{session_id}:menu_collect) envia campo 2... recebe resposta → armazena [todos os campos coletados] agrega: { nome: '...', cpf: '...', plano: '...' } → emite 1 MenuSubmitEvent normalizado → Kafka conversations.inbound → skill-flow retoma com objeto completo — nunca soube dos N turnos de canal

### 15.4.2 Matriz de renderização

| Interaction | WhatsApp | SMS | Web Chat | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| text | Mensagem + aguarda reply | Mensagem + aguarda reply | Campo de texto livre | Não suportado → on_failure |
| button | Interactive Buttons (≤ 3) | Menu numerado¹ | Botões clicáveis | Menu numerado¹ |
| list | List Message (≤ 10) | Menu numerado¹ | Dropdown / lista | Menu numerado¹ |
| checklist | Coleta sequencial + vírgula² | Coleta sequencial + vírgula² | Checkboxes nativos | Não suportado → on_failure |
| form | Campo a campo sequencial² | Campo a campo sequencial² | Form HTML nativo | Não suportado → on_failure |

¹ Menu numerado: adapter envia lista numerada e instrui o usuário a responder com o número. Adapter valida e converte para option id.

² Coleta sequencial: adapter envia cada campo como mensagem separada, acumula respostas em Redis (TTL vinculado à sessão), e emite 1 MenuSubmitEvent ao final.

## 15.5 MenuPayload e MenuSubmitEvent — contratos de schema

# MenuPayload — emitido pelo skill-flow via notification_send interface MenuPayload { session_id: string interaction: 'text' ¦ 'button' ¦ 'list' ¦ 'checklist' ¦ 'form' prompt: string header?: string // list apenas options?: MenuOption[] // button ¦ list ¦ checklist fields?: FormField[] // form apenas validation?: { min_length?: number // text max_length?: number // text min_selections?: number // checklist max_selections?: number // checklist } result_key: string // caminho em pipeline_state timeout_seconds?: number channel: string // para o Channel Gateway } interface MenuOption { id: string; label: string; description?: string } interface FormField { id: string; label: string; type: FieldType; required: boolean; options?: MenuOption[] } type FieldType = 'text' ¦ 'email' ¦ 'phone' ¦ 'number' ¦ 'date' ¦ 'select' ¦ 'multiselect' ¦ 'boolean' # MenuSubmitEvent — emitido pelo Channel Gateway para Kafka conversations.inbound @dataclass class MenuSubmitEvent: session_id: str interaction: Literal['text', 'button', 'list', 'checklist', 'form'] result: str ¦ list[str] ¦ dict # corresponde ao interaction type channel: str timestamp: datetime

## 15.6 Channel Gateway — package e posição no grafo de dependências

O Channel Gateway é um novo package da plataforma: @plughub/channel-gateway. Depende apenas de @plughub/schemas — sem dependência de skill-flow, ai-gateway ou routing-engine. O grafo de dependências permanece acíclico.

packages/ channel-gateway/ adapters/ whatsapp.py — Meta Cloud API; Interactive Buttons, List Messages sms.py — SMS provider; texto + fallback numerado webchat.py — WebSocket; form, checkboxes, botões nativos email.py — SMTP/API; texto + fallback numerado form_collector.py — coleta sequencial + agregação (Redis TTL) main.py — FastAPI: webhooks inbound + consumer outbound # Dependências channel-gateway ← schemas (sem dependência de skill-flow ou ai-gateway)

| Package | Runtime | Stack | Responsabilidade principal |
| --- | --- | --- | --- |
| channel-gateway | Python 3.11+ | FastAPI + aiokafka + redis | Normalização canal → Kafka; coleta sequencial de menus/forms |
| skill-flow-engine | Node 20+ | @plughub/schemas + ioredis | Execução declarativa do flow; suspensão/retomada em menu steps |
| schemas | Node 20+ | Zod 3.23+ | Contratos: MenuPayload, MenuSubmitEvent, FlowStep (9 tipos) |

Invariante: channel-gateway é o único componente que conhece canais Nenhum outro package — skill-flow, Notification Agent, ai-gateway — implementa lógica de canal. Qualquer renderização ou protocolo proprietário (WhatsApp Business API, Twilio, etc.) fica exclusivamente nos adapters do channel-gateway. Isso garante que adicionar um novo canal não exige mudanças em nenhum outro componente.