PlugHub

Visão Consolidada do Piloto

Central de atendimento híbrida humano/IA — canal chat — agentes nativos Demonstração dos diferenciais centrais da plataforma para conferência

| Versão | 1.0 — Abril 2026 |
| --- | --- |
| Status | Escopo definido — pronto para implementação |
| Objetivo | Demo em conferência — validação de conceitos |
| Canal | Web chat (somente) |
| Agentes | Nativos IA + humano com Agent Assist |

# 1. Objetivo

O piloto é uma instalação operacional mínima da plataforma PlugHub, construída para demonstrar os diferenciais centrais do produto numa conferência técnica. O critério de sucesso não é completude de funcionalidades — é clareza de proposta de valor.

## O que o piloto demonstra

| Conceito | Como aparece na demo |
| --- | --- |
| Contrato de execução unificado | Agente humano e agente IA passam pelo mesmo ciclo agent_login → agent_done. AQS calculado com os mesmos critérios para os dois tipos. |
| Agent Assist em tempo real | Sentimento, intent e flags atualizados a cada turno. Agente IA sugerido e acionado em conferência com um clique. |
| Atendimento assistido por IA | Agente IA entra na conversa como "Assistente" visível ao cliente. Humano orquestra e pode intervir a qualquer momento. |
| Avaliação automática de qualidade | Todo atendimento encerrado gera avaliação estruturada com seções, sub-seções e justificativas por item — mesmo formulário para humano e IA. |
| Inteligência de dados | Dashboard com base_score e context_scores por agente por pool. Drill-down do score médio até o trecho exato do transcript que motivou uma nota. |

# 2. Escopo do Piloto

## Incluído

- Canal web chat (WebSocket) — único canal do piloto

- Agentes IA nativos (Skill Flow) — sem agentes externos LangGraph/CrewAI

- Agente humano com Agent Assist — protótipo funcional (React)

- Evaluation Agent com evaluation skill configurável em YAML por pool

- Conversation Writer — transcript completo persistido no PostgreSQL

- Pipeline ClickHouse — evaluation_scores e evaluation_items

- Dashboard — base_score, context_scores e drill-down até item/transcript

## Explicitamente fora do escopo

| Fora do piloto | Horizonte |
| --- | --- |
| Voz, WhatsApp, SMS, e-mail | Horizonte 2 — adapters de canal |
| Agentes externos (LangGraph, CrewAI) | Etapa 3 da sequência de validação (pós-piloto) |
| Reviewer Agent, Contestation Engine | Horizonte 2 — módulo de avaliação completo |
| Multi-tenancy, billing, onboarding self-service | Horizonte SaaS |
| Autenticação robusta do agente humano | Produto pós-validação |
| Interface de configuração visual de skills | Produto pós-validação (YAML no piloto) |

# 3. Componentes do Piloto

A tabela abaixo lista os componentes necessários para o piloto, seu status de especificação e a referência de documentação.

| Componente | Status | Pacote / Runtime | Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| @plughub/schemas | ✅ Construído | TypeScript | packages/schemas/ |
| mcp-server-plughub | ✅ Construído | TypeScript | packages/mcp-server-plughub/ |
| @plughub/agent-registry | ✅ Construído | TypeScript | packages/agent-registry/ |
| @plughub/routing-engine | ✅ Construído | Python | packages/routing-engine/ |
| @plughub/skill-flow-engine | ✅ Construído | TypeScript | packages/skill-flow-engine/ |
| @plughub/sdk | ✅ Construído | TypeScript + Python | packages/sdk/ |
| @plughub/ai-gateway | ✅ Construído | Python | packages/ai-gateway/ |
| @plughub/rules-engine | ✅ Construído | Python | packages/rules-engine/ |
| Channel Gateway — webchat | 📋 Especificado | Python / FastAPI | docs/modulos/channel-gateway-webchat.md |
| Conversation Writer | 📋 Especificado | Python / Kafka | docs/modulos/conversation-writer.md |
| Evaluation Agent | 📋 Especificado | Python / Kafka | docs/modulos/evaluation-agent.md |
| Evaluation Skill — retencao_humano | 📋 Especificado | YAML | docs/eval_skill_retencao_humano_v1.yaml |
| Agent Assist UI | 📋 Especificado | React / TypeScript | docs/modulos/agent-assist-piloto.md |
| ClickHouse consumer | 📋 Especificado | Python / Kafka | docs/modulos/clickhouse-consumer.md |
| Dashboard | 📋 Especificado | React / TypeScript + FastAPI | docs/modulos/dashboard-piloto.md |

# 4. Fluxo de Dados do Piloto

## Atendimento — do cliente ao agente

Cliente (webchat) → Channel Gateway → conversations.inbound (Kafka) → Routing Engine → Skill Flow / Agente IA OU Agent Assist → Agente Humano

| # | Componente | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 1 | Channel Gateway (webchat) | Recebe mensagem WebSocket do cliente, normaliza e publica em conversations.inbound |
| 2 | Routing Engine | Consome conversations.inbound, decide alocação — agente IA (Skill Flow) ou agente humano (Agent Assist) |
| 3a | Skill Flow + Agente IA | Executa o flow declarado em YAML, invoca AI Gateway a cada turno, publica respostas em conversations.outbound |
| 3b | Agent Assist + Agente Humano | Agente humano responde via UI. supervisor_state e supervisor_capabilities alimentam o painel de assistência em tempo real |
| 4 | Channel Gateway (outbound) | Consome conversations.outbound, entrega mensagem ao cliente via WebSocket |

## Encerramento — do contact_closed à avaliação

contact_closed → Conversation Writer (transcript) → Evaluation Trigger (evaluation.requested) → Evaluation Agent → evaluation.completed → ClickHouse

| # | Componente | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 1 | Channel Gateway | Publica contact_closed em conversations.events ao encerrar sessão WebSocket |
| 2 | Conversation Writer | Agrega mensagens do Redis por contato, persiste transcript no PostgreSQL, publica transcript.created |
| 3 | Evaluation Trigger | Lê transcript.created, resolve skill_id pelo pool_id, publica evaluation.requested com context_package completo |
| 4 | Evaluation Agent | Filtra formulário pelo context_package, invoca AI Gateway para preenchimento, calcula scores, publica evaluation.completed |
| 5 | ClickHouse consumer | Persiste evaluation_scores (1 linha/seção) e evaluation_items (1 linha/item) para o dashboard |

# 5. Modelo de Avaliação de Qualidade

## Estrutura da Evaluation Skill

O formulário de avaliação é declarado em YAML por pool, versionado no Skill Registry. A hierarquia é: seção → sub-seção → item.

| Nível | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Seção | mandatory | Sem applies_when — avaliada em 100% dos atendimentos. Produz o base_score. |
| Seção | contextual | Com applies_when (intent, flags, agent_type) — avaliada apenas quando condição satisfeita. Produz context_score independente. |
| Sub-seção | — | Agrupa itens relacionados. Tem peso relativo inteiro dentro da seção. |
| Item | scale / boolean | Unidade mínima. Valor 0–10 atribuído pelo LLM com justificativa. Peso relativo inteiro dentro da sub-seção. |

## Fórmula de scoring

score = Σ(valor_i × peso_i) / Σ(peso_i) — aplicada em cada nível (item → sub-seção → seção). Pesos são inteiros relativos. Itens excluídos por applies_to saem automaticamente do denominador. O LLM nunca calcula scores — apenas atribui valores e justifica.

## Scores produzidos por avaliação

| Score | Como é calculado | Para que serve |
| --- | --- | --- |
| base_score | Seção mandatory — sempre o mesmo conjunto de itens | Comparação universal entre agentes, pools e períodos. Alimenta o AQS do Routing Engine. |
| context_score[X] | Seção contextual X — acumulado por agente ao longo do tempo | Perfil de desempenho por domínio. Comparável apenas dentro da mesma seção e pool. n ≥ 5 para exibir no dashboard. |

## Seções da evaluation skill — pool retencao_humano

| Seção | Tipo | Condição / Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| mandatory | mandatory | Sempre avaliada: postura de atendimento, conformidade operacional |
| qualidade_ia | contextual | applies_when: agent_type == ai — coerência, uso de tools, ausência de alucinação |
| gestao_churn | contextual | applies_when: flags_include: churn_signal — identificação de motivador, proposta de retenção |
| resolucao_portabilidade | contextual | applies_when: intent: portability_check — instrução do processo, resolução efetiva |
| autenticacao_complexa | contextual | applies_when: flags_include: authentication_required — execução do protocolo, segurança da informação |

# 6. Sequência de Construção

Cada etapa só começa quando a anterior está completa e testada. A sequência foi definida para minimizar retrabalho: os componentes de infraestrutura são construídos primeiro, os de experiência depois.

| # | Componente | Critério de conclusão | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Channel Gateway webchat | WebSocket conecta, mensagem chega normalizada em conversations.inbound, contact_closed publicado ao desconectar | Fase 1 concluída |
| 2 | Conversation Writer | Transcript persistido no PostgreSQL após contact_closed. transcript.created publicado com campos corretos | Channel Gateway (#1) |
| 3 | Evaluation Agent + Trigger | evaluation.requested gerado a partir de transcript.created. Formulário filtrado corretamente por context_package. Scores calculados e evaluation.completed publicado | Conversation Writer (#2) |
| 4 | ClickHouse consumer | evaluation_scores e evaluation_items persistidos após evaluation.completed. Queries de referência retornam dados corretos | Evaluation Agent (#3) |
| 5 | Agent Assist UI | Agente humano consegue atender, sentimento e intent aparecem no painel, agent_join_conference funciona, encerramento com issue_status correto | Channel Gateway (#1) |
| 6 | Dashboard | base_score e context_scores exibidos por agente por pool. Drill-down chega até justificativa por item e transcript do contato | ClickHouse (#4) |
| 7 | Teste E2E do piloto | Cenário completo executado: cliente → atendimento misto → encerramento → avaliação → dashboard atualizado. Três invariantes verificados: pipeline_state no Redis, AQS atualizado, transcript íntegro | Todos (#1–#6) |

# 7. Critérios de Prontidão para a Conferência

O piloto está pronto para a conferência quando todos os cenários abaixo podem ser executados ao vivo sem falha.

## Cenário 1 — Atendimento resolvido pelo agente IA

| Passo | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Cliente envia mensagem no webchat | Mensagem aparece normalizada no sistema |
| Routing Engine aloca agente IA nativo | Skill Flow inicia execução do flow.yaml |
| Agente IA responde e resolve | Respostas chegam ao cliente via Channel Gateway |
| Agente IA encerra com agent_done | issue_status preenchido, contact_closed publicado |
| Conversation Writer processa | Transcript persistido, transcript.created publicado |
| Evaluation Agent avalia | base_score calculado, evaluation.completed publicado |
| Dashboard atualizado | Novo atendimento aparece com score e drill-down disponível |

## Cenário 2 — Atendimento com agente humano + conferência IA

| Passo | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Cliente envia mensagem no webchat | Mensagem chega ao Agent Assist do agente humano |
| supervisor_state retorna intent + sentiment | Painel do Agent Assist atualizado em tempo real |
| Flag churn_signal ativa | supervisor_capabilities sugere agente de retenção. Alert visual no painel. |
| Agente humano clica "Chamar Assistente" | agent_join_conference executado. Agente IA entra na conversa. |
| Agente IA interage com o cliente | Mensagens aparecem no chat como "Assistente" |
| Agente humano encerra o contato | Modal com issue_status + handoff_reason. contact_closed publicado. |
| Dashboard exibe avaliação | base_score + context_score[gestao_churn] calculados. Drill-down disponível. |

## Cenário 3 — Dashboard de qualidade

| O que deve ser demonstrável | Fonte dos dados |
| --- | --- |
| Ranking de agentes por base_score no pool | evaluation_scores — seção mandatory |
| Perfil de context_scores por agente (n ≥ 5) | evaluation_scores — seções contextuais |
| Drill-down: score → sub-seção → item → justificativa | evaluation_items — justificativa por item |
| Drill-down: item → transcript do contato | transcript_messages — turno a turno com sentimento |
| Comparação base_score humano vs IA no mesmo pool | evaluation_scores — agrupado por agent_type |

Documentação detalhada de cada componente em docs/modulos/

PlugHub spec v24.0  ·  Abril 2026